STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Objednatel – adresa pro fakturaci: Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Konečný příjemce:  Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk

, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk

STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

Kačírkova 982/4

Jinonice

158 00 Praha 5

Naše značka:	SPU 097329/2020

Spisová značka:	SP11540/2019-537209

Vyřizuje.: 	Ing. arch. Jaroslav Janoušek

Tel.:		XXXXX

ID DS:		z49per3

E-mail:		nymburk.pk@spucr.cz

Datum:		13. 3. 2020

OBJEDNÁVKA č. 2/2020

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk objednává kácení dřevin v souvislosti s připravovanou výstavbou Polní cesty C8 – Seletice, C6 – Doubravany.

Porost určený k odstranění v období vegetačního klidu se nachází na parcelách KN 987 v katastrálním území Seletice, KN 1858 a KN 1843 v k.ú. Doubravany. Pro stanovení cenové nabídky byla využita projektová dokumentace zpracovaná společností XXXXX. Práce požadujeme provést v období 16. - 31. března 2020.

Práce budou provedeny na podkladě cenové nabídky ze dne 13. 3. 2020. Úhrada proběhne ve výši:

97.231,76 Kč bez DPH

20.418,67 Kč DPH 21%

117.650,43 Kč vč. DPH

Fakturační podmínky:

Nabídková cena je konečná, nejvýše přípustná. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění.

Úhrada bude provedena na podkladě protokolárního předání dokončeného díla.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od jejího doručení na Pobočku Nymburk.

Ostatní ujednání:

Dodavatel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý    i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této objednávky.

Objednatel zajistí zveřejnění této objednávky v registru smluv.

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

vedoucí Pobočky Nymburk

Státní pozemkový úřad

Dodavatel objednávku plně akceptuje

________________________

V Nymburce dne 13. 3. 2020