DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| Adresa: | U Nisy 745/6a, Liberec, 460 57 Liberec 7 |
| Telefon, E-mail: | +420 727 956 778, liberecky.kraj@spucr.cz |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa |
| Adresa: | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Telefon: | XXXXXX |
| E-mail : | m.srnkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO : | 01312774 |
| DIČ : | CZ01312774 – není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Luksem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Luks |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXX |
| Telefon: | XXXXXX |
| E-mail : | XXXXXX |
| ID DS: | eep75pz |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu: | 198733946/0300 |
| IČO: | 61682764 |
| DIČ: | CZ61682764 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č.j. 447-2017-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Na základě žádosti zpracovatele ze dne 1. 3. 2020 a vzhledem ke složitostem, jež vyvstaly při projednávání Plánu společných zařízení a po přednesení požadavků obce, vlastníků, sboru zástupců na další doplnění společných zařízení včetně opakovaného předložení PSZ ke schválení do RDK a následného schválení na zastupitelstvu města Doksy u Máchova jezera dne 12. 2. 2020, se prodlužuje termín odevzdání etapy  3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Termíny odevzdání etapy 3.5.2. a Návrhové práce celkem se dle přílohy č.1 – Položkového výkazu činností – mění následovně:

1. Termín odevzdání etapy pod bodem 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona zdůvodu návaznosti  se posouvá z původního termínu 30. 4. 2020 na  30. 11. 2020.

2. Termínu odevzdání etapy Návrhové práce celkem se  posouvá z původního termínu 30. 6. 2020  na  28. 2. 2021.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. 447-2017-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha č.1 Položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5  přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci dne:24.3.2020 | V Příbrami dne:19.3.2020 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Příloha: Položkový výkaz činností | Ing. Vladimír Luks jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o. |