# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

# č. sml. 110-2020-537209

# SMLOUVA O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

# uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany:

- Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk

Adresa: Soudní 17/3, 288 02 Nymburk

zastoupený:	       Ing. Zdeňkem Jahnem CSc.

vedoucím Pobočky Nymburk

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn CSc.

vedoucí Pobočky Nymburk

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kusovský

Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk

Tel.:	XXXXX

E-mail:	z.jahn@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Název:                                                      Projekce iGEO, s.r.o.

adresa: 	Náměstí 28. října 1899/11, 602 00 Brno – Černá                             Pole

zastoupený:                                                 RNDr. Ivanem Poulem, PhD., jednatelem

tel.                                                                XXXXX

e-mail:                                                          XXXXX

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX

tel./fax:                                                       XXXXX

e-mail:                                                      XXXXX

ID DS:	t2nk55n

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	548 288 9369/0800

IČO:	061 90 499

DIČ:	CZ061 90 499

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100614.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě obou stran změna termínu odevzdání díla

Čl. III bod 3.1 nově zní:

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 18.5.2020.

Čl. V bod 5.1 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo dle čl. I této smlouvy objednateli nejpozději do 18.5.2020.

Čl.II

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je opatřen elektronickým podpisem oběma smluvními stranami.

| V Nymburce 14.4.2020 | V Brně 6.4.2020 |
| --- | --- |
| Objednatel | Zhotovitel |

Ing. Zdeněk Jahn, CsC.                                       RNDr. Ivan Poul, Ph.D.

vedoucí pobočky Nymburk                                  jednatel společnosti Projekce iGEO, s.r.o.