DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 29/2016-504202 ze dne 13.7.2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Březí u Meclova včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser |
| Adresa: | Haltravská 438, Domažlice |
| Telefon: | +420 727 956 737 |
| E-mail : | domazlice.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

1.2.

| Zhotovitel: | GEO Hrubý spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Xxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Xxx |
| Telefon: | Xxx |
| E-mail : | Xxx |
| ID DS: | 7s47464 |
| Bankovní spojení: | KB a.s. |
| Číslo účtu: | 21106-381/0100 |
| IČO: | 25227751 |
| DIČ: | CZ25227751 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Zdeněk Hrubý |

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku č. 3

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 29/2016-504202 ze dne 13. 7. 2016 je změna článku VI. smlouvy “cena za provedení díla“ a změna přílohy č. 1 ke SOD č. 29/2016-504202, které jsou vyvolané snížením počtu měrných jednotek u dílčí části 3.2.1.2. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami dle písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 24. 6. 2019 č. j. SPU 229123/2019 a s tím související snížení celkové ceny fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce za tuhle dílčí část.

Při zpracování plánu společných zařízení KoPÚ došlo ke snížení měrných jednotek u dílčí části
3.2.1.2. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původních 40 MJ na 27 MJ, tj. o 13 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Původní cena dílčí části 3.2.1.2. byla 40.000 Kč bez DPH. Nyní bude fakturováno 27.000 Kč bez DPH, tedy o 13.000 Kč bez DPH méně.

- Celková změna hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním méněslužeb u 
FC 3.2. – Návrhové práce činí 13.000 Kč bez DPH, což představuje 0,84 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Potřeba uplatnění méněslužeb nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením článku VI. bod 6.2. smlouvy se mění článek VI. bod 6.1. cena za provedení díla, takto :

| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 782 400 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  | 503 500 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč |  | 125 500 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH v Kč |  | 60 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH v Kč |  | 1 471 400 Kč |
| DPH 21% v Kč |  | 308 994 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  | 1 780 394 Kč |

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Březí u Meclova se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 10 000 | 60 000 | 28.2.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 261 | 900 | 234 900 | 31.5.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 184 | 1 400 | 257 600 | 30.6.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 261 | 400 | 104 400 | 30.11.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 251 | 500 | 125 500 | 30.11.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 782 400 | 30.11.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 251 | 700 | 175 700 | 30.6.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 3 000 | 60 000 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 27 | 1 000 | 27 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 251 | 800 | 200 800 | 30.4.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 503 500 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 251 | 500 | 125 500 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 125 500 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 2 000 | 60 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  | 60 000 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 782 400 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  | 503 500 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč |  | 125 500 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH v Kč |  | 60 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH v Kč |  | 1 471 400 Kč |
| DPH 21% v Kč |  | 308 994 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  | 1 780 394 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 25.6.2019	V Plzni dne 25.6.2019

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Ing. Jan Kaiser	Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad	GEO Hrubý spol. s r.o.