# DODATEK č. 1

# KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

# č. 150-2020-541101

# podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany:

- Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského         pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Tel.:	+420 702 167 727

E-mail:	clipa.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Jméno:	HIG geologická služba, spol. s r.o.

Sídlo:	Školní 322, 664 43 Želešice

Zastoupený:	Mgr. Aleš Grünwald, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Aleš Grünwald

Tel.:	XXXXXX

E-mail:	XXXXXX

V technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXX

Tel./fax:	XXXXXX

E-mail:	XXXXXX

ID DS:	3k64hr7

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank

Číslo účtu:	153296543/5500

IČO:	49969986

DIČ:	CZ49969986

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 13521

(dále jen „zhotovitel“)

Účel a předmět dodatku

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 5. 5. 2020 o prodloužení termínu odevzdání díla dle Smlouvy o dílo č. 150-2020-541101 s názvem ,,Zpracování inženýrsko – geologického průzkumu v k.ú. Velenice u Zákup a Kamenice u Zákup“ v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená se mění termín předání díla následovně.

Původní termín předání díla uvedený ve SoD č.150-21020-541101 v Čl. V bod 5.1. byl stanoven na 29. 05. 2020. Nově je termín předání díla stanoven na 12. 06. 2020.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 150-2020-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| Objednatel: 11.5.2020 | Zhotovitel: 11.5.2020 |
| --- | --- |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |

Ing. Bohuslav Kabátek			       Mgr. Aleš Grünwald

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		       jednatel společnosti

HIG geologická služba, spol. s r.o.