Stavba : Biocentrum Veklice,  k.ú. Senice na Hané

Dodatek PD s datem 06 2019

A.  Průvodní zpráva. Dodatek

Projektová dokumentace  s názvem Biocentrum Veklice, k.ú. Senice na Hané byla upravena na základě doporučení supervize OIČPF (Oddělení investičních činností a programového financování )Státního pozemkového úřadu ČR v Praze, doručeno od SPÚ pobočky Olomouc dne 11.4. 2019.

Cílem úprav je snížit náklady na realizaci stavby a na druhé straně vytvořit v rozpočtu rezervu na případné dotěsnění podloží hráze.

Úprava se dotýká hlavně SO2 – Hráz nádrže. Zde je nově navržena trvalá deponie zeminy a prodloužen průleh pod hrází. Současně je zde navržena zmíněná rezerva na dotěsnění  podloží hráze.

Ostatní stavební objekty jsou dotčeny jen nepatrně :  zkracuje se odvoz přebytku ornice ze vzdálenosti 5 km na 1km a odvoz přebytku zeminy ze vzdál 7 km na 0,5km. Mění se také Seznam pozemků k rekultivaci, který je přílohou Průvodní zprávy.

Z důvodu nové lokality k rekultivaci, byla vypracována nová dokumentace s názvem Rekultivace pozemků "Veklice", k.ú. Senice na Hané.

Veškeré úpravy PD vyplývající z dodatku jsou promítnuty do výkazu výměr a rozpočtu stavby

v cenách URS 2015.

Bližší popis úpravy je uveden v dodatku Souhrnné tech zprávy.

Příloha : Seznam pozemků k rekultivaci Veklice

Vypracoval   : Ing. Hynek Hradský

Datum           : 06/2019