Marles s.r.o.

Studentská 71

323 00 Plzeň

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:	SPU 151744/2020/129/Chal

Vyřizuje.:          Chalupná Karin

Tel.:	            355 311 612

ID DS:		z49per3

E-mail:		k.chalupna@spucr.cz

Datum:		26. 5. 2020

VÝZVA K POSKYTNUTÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ – OBJEDNÁVKA č. 3 / 2020

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj (dále jen „KPÚ“) v souladu s Rámcovou dohodou „Zajištění likvidace invazních druhů rostlin“ ze dne 25. 06. 2018 objednává provedení následujících služeb.

Specifikace požadovaného plnění: mechanická a chemická likvidace invazních rostlin včetně následné péče. Jedná se o první a druhou seč, chemickou likvidaci, následnou kontrolu a případné dosečení v souladu s Výzvou k podání nabídky na VZMR a Rámcovou dohodou uzavřenou dne 25. 06. 2018.

Místo plnění: pozemky uvedené v příloze č. 1 v rozsahu 34,8235 ha.

Předpokládaná celková cena za plnění této objednávky č. 3/2020: 609.411,25 bez DPH

Termín plnění: první část plnění do 30. 06. 2020 od akceptace této výzvy

druhá část plnění do 30. 09. 2020 od akceptace této výzvy.

Tato výzva k plnění č.j. SPU 151744/2020/129/Chal je považována za Prováděcí smlouvu. Plnění bude zahájeno po písemném potvrzení této výzvy zhotovitelem a termín pro ukončení dílčího plnění je nejpozději do 30. 10. 2020 od data uzavření této prováděcí smlouvy. Závazný termín pro ukončení dílčího plnění vyjádřený datem, bude doplněn po akceptaci výzvy zhotovitelem.

Cena za provedení dílčího plnění bude stanovena na základě nabídkové ceny uvedené v rámcové dohodě.

Fakturace bude provedena po dokončení jednotlivých dílčích částí nejpozději do 15 dnů ode dne dílčího provedení služeb. Daňový doklad – faktura musí obsahovat číslo Rámcové dohody, číslo dílčí objednávky a musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena dílčího plnění bude vyčíslena jako cena bez DPH, DPH bude vyčísleno samostatně a dále bude vyčíslena cena včetně DPH.

Lhůta pro akceptaci návrhu této objednávky je max. 3 pracovní dny od obdržení této objednávky dílčího plnění.

Tato výzva k dílčímu plněné je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každé smluvní straně uvedené Rámcové dohody náleží jedno vyhotovení.

Po skončení prováděných služeb nás vyzvěte k převzetí výsledku plnění, které příslušný pověřený zaměstnanec organizační jednotky po prohlídce provedených služeb potvrdí svým podpisem na předávacím protokolu vyhotoveným uchazečem. Předávací protokol bude ze strany objednatele potvrzen a podepsán nejpozději do 30 dnů od vyzvání k převzetí výsledku služeb a bude obsahovat mapové podklady se zakreslením místa výskytu invazních rostlin na předmětných pozemcích.

Kontaktní osoba organizační jednotky: Kalendová Petra, e-mail: p.kalendova@spucr.cz, tel: 355 311 706.

V Karlových Varech dne: 26. 5. 2020             V Karlových Varech dne: 28. 5. 2020

………………………………………………….             …………………………………………………….

Ing. Šárka Václavíková                                               Milan Maršalík - jednatel

ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Karlovarský kraj

„objednatel“                                                                 „zhotovitel“

Závazný termín pro ukončení dílčího plnění: 30. 10. 2020

Akceptace objednávky:

Osoba oprávněná jednat za dodavatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky a souhlasí s provedením objednaného plnění.

V Karlových Varech dne 28. 5. 2020

Jméno a příjmení oprávněné osoby: Milan Maršalík

Podpis oprávněné osoby: ……………………………