č. smlouvy objednatele:   02/2012

č. smlouvy   zhotovitele: 132/2012

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele tohoto díla. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy objednatelem díla Česká republika – Státní pozemkový úřad.

# Dodatek č. 8

# k uzavřené smlouvě o dílo č. objednatele 02/2012, jejímž předmětem jsou “Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  Louňovice pod Blaníkem”, uzavřené mezi smluvními stranami

# I. Smluvní strany

| Objednatel: | ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Benešov |
| --- | --- |
| Zástupce ve věcech smluvních: | Ing. Ondřej Tůma vedoucí pobočky |
| Zástupce ve věcech technických: | Blanka Hrejzková Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj Pobočka Benešov Žižkova 360, 256 01 Benešov |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 |

Zhotovitel:    	AREA G.K. spol. s.r.o. reprezentant sdružení

Projekce & AREA G.K.

Sídlo                     	U Elektry 650, Praha 9, 198 00

zastoupený:	Milanem Novým

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax:                                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	     xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	KB Praha 8

Číslo účtu: 	19-4040960207/0100

IČ: 	25094459

DIČ: 	CZ25094459

II.  Předmět dodatku

Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku je navýšení ceny za vícepráce, které byly vynuceny přerušením řízení, vzniklým podáním odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu a dvěma soudními spory.

Odůvodnění dodatku:

Vzhledem, k tomu, že došlo k odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy č.j. SPU 200430/2017 vydanému 1.8.2017 a následně k podané žalobě   ke Krajskému soudu v Praze, jehož verdikt zněl, že se žaloba zamítá, rozhodnutí nabylo právní moci 30.5.2019. Následovala kasační stížnost podaná k Nejvyššímu správnímu soudu, která byla rovněž zamítnuta, právní moc nabylo 22.11.2019. Během této doby došlo ke změnám v katastru nemovitostí ( zápisy geometrických plánů, kupní,  darovací, směnné smlouvy, dědictví, zápisy věcných břemen ). Před vydáním rozhodnutí o výměně vlastnických práv bude nutno tyto změny zohlednit.

Zpracovatel z toho důvodu požaduje navýšení ceny za zapracování těchto změn.

Celá věc byla konzultována s oddělením metodiky pozemkových úprav. Bylo dohodnuto, že navýšení ceny se provede výpočtem podle smlouvy etapy 2.5. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ( 680,- Kč/ha) a výměry u které došlo ke změnám ( 74,0014 ha ). Výsledná cena tedy činí 50 320,95 Kč bez DPH, 60 888,35 Kč s DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne:   17.6.2020                                      V Praze dne: 17.6.2020

……………………………………..                             ……………………………………..

Objednatel:                                                                                 Zhotovitel:

Ing. Ondřej  Tůma                                                                     Milan Nový

vedoucí Pobočky Benešov			                                    jednatel

AREA G.K. spol. s.r.o.