DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 564-2015-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Iveta Matoušová

Adresa: 						náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 						+420 727 956 850

E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						GRID a.s.

Sídlo: 							Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Zastoupený: 						Ing. Zdeněk Štefka

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Štefka

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						+420xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 						ftjebx5

Bankovní spojení: 					CITIBANK Europeplc.

Číslo účtu: 						5005770007/2600

IČ: 							612 51 437

DIČ: 							CZ61251437

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 564-2015-504204 ze dne 15.07.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Tachov 2014/BR – část 4 k.ú. Okrouhlé Hradiště“

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „KoPÚ Tachov 2014/BR – část 4 k.ú. Okrouhlé Hradiště“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně: V hlavním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto:

Méněpráce:

3.4. Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy 300 MJ, podle skutečnosti 294 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 6 MJ (1 MJ á 600,- Kč).

Cena za méněpráce: -6 MJ x 600,- Kč = - 3 600,- Kč.

Cena za méněpráce celkem: - 3 600,- Kč.

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 564-2015-504204 – KoPÚ Okrouhlé Hradiště se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 18 | 500 | 9 000 | 28.02.2016 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 1 Revize stávajícího bodového pole | bod | -2 | 500 | -1 000 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 567 | 620 | 351 540 | 31.03.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 567 | 200 | 113 400 | 31.5.2016 |
|  | Vodohospodářská studie | ha | 0 |  |  |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/213 Sb. | 100 bm | 140 | 860 | 120 400 | 30.11.2016 |
| 3.1.4. | Méněpráce z dodatku č. 3 Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/213 Sb | 100 bm | -11 | 860 | -9 460 | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 |  |  |  |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 567 | 240 | 136 080 | 31.07.2017 |
| 3.1.6. | Méněpráce z dodatku č. 3 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -1 | 240 | - 240 | 31.07.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 719 720 | 31.07.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 567 | 320 | 181 440 | 30.11.2017 |
| 3.2.1. | Méněpráce z dodatku č. 3 Vypracování plánu společných zařízení | ha | -1 | 320 | - 320 | 30.11.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 25 | 1 800 | 45 000 | 30.11.2017 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 5 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | -25 | 1 800 | -45 000 | 30.11.2017 |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 567 | 100 | 56 700 | 30.11.2017 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | -1 | 100 | - 100 | 30.11.2017 |
| 3.2.1.3 | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 | 600 | 15 000 | 30.11.2017 |
| 3.2.1.4 | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 |  |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 567 | 500 | 283 500 | 30.09.2018 |
| 3.2.2. | Méněpráce z dodatku č. 3 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -1 | 500 | - 500 | 30.09.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 1 500 | 4 500 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 540 220 | 31.12.2018 |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 567 | 300 | 170 100 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| 3.3. | Méněpráce z dodatku č. 3 Mapové dílo | ha | -1 | 300 | -300 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 169 800 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. Č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 300 | 600 | 180 000 | Nejpozději do konce následujícího po roce, v němž došlo k zápisu koPÚ do katastru nemovitostí |
| 3.4. | Méněpráce z dodatku č. 7 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. Č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -6 | 600 | -3 600 | Nejpozději do konce následujícího po roce, v němž došlo k zápisu koPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | 176 400 |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | 730 420,00,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.1. bez DPH z dodatku č. 1 | -1 000,00,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH z dodatku č. 3 | -9 460,00,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH z dodatku č. 3 | -240,00,- |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 586 140,00,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH z dodatku č. 3 | -320,00,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH z dodatku č. 5 | -45 000,00,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH z dodatku č. 3 | -100,00,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH z dodatku č. 3 | -500,00,- |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 170 100,00,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH z dodatku č. 3 | - 300,00,- |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 180 000,00- |
| Méněpráce v dílčí části 3.4. bez DPH z dodatku č. 7 | -3 600,00,- |
| Celková cena díla bez DPH | 1 606 140,00,- |
| DPH 21% | 337 289,00,- |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 943 429,00,- |

II. Odůvodnění změny

3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny určením skutečného počtu měrných jednotek dle žádostí vlastníků o vytyčení vlastnických hranic.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 564-2015-504204 ve znění dodatků č. 1 až 6, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

- Písemný záznam o méněslužbách

V Plzni dne 20. 8. 2020                                                                 V Praze dne 17. 8. 2020

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež					                        	Ing. Zdeněk Štefka

Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                 předseda představenstva