# DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 789-2016-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Iveta Matoušová

Adresa: 						náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 						+420 727 956 756

E-mail:							i.matousova@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

## Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						AGROPLAN spol. s r.o.

Sídlo: 							Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: 						Ing. Jana Švábová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Švábová

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						+420xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 						pb5jxk5

Bankovní spojení: 					ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 						31405/0300

IČ: 							481 10 141

DIČ: 							CZ 48110141

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C 16154.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 789-2016-504204 ze dne 19. 7. 2016 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Damnov“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Damnov.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně: V hlavním celku 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto:

Vícepráce:

Dílčí část 3.4. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 150 MJ, podle skutečnosti nezbytných k provedení 224 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 74 MJ (1 MJ á 500,- Kč).

Cena za vícepráce: + 74 MJ x 500,- Kč = +37 000,- Kč.

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 789-2016-504204 – KoPÚ Damnov se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 4 000 | 32 000 |  | 30.11.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 540 | 700 | 378 000 |  | 31.3.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 2 500 | 500 000 |  | 30.9.2017 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -60 | -2 500 | -150 000 |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm |  |  |  |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 540 | 350 | 189 000 |  | 31.10.2017 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Rozbor současného stavu | ha | -14 | 350 | -4 900 |  |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 540 | 350 | 189 000 |  | 30.11.2017 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -14 | 350 | -4 900 |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 128 200 |  | 30.11.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 540 | 500 | 270 000 |  | 30.4.2018 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Vypracování plánu společných zařízení | ha | -14 | -500 | -7 000 |  |  |
| 3.2.1.1 | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | 1 000 | 30 000 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | -26 | 1000 | -26 000 |  |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | 200 | 3 000 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -6 | 200 | -1 200 |  |  |
| 3.2.1.3 | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -10 | 1 000 | -10 000 |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 540 | 650 | 351 000 |  | 30.9.2018 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -14 | -650 | -9 100 |  |  |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 630 700 |  |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 540 | 400 | 216 000 |  | do 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí |
|  | Méněpráce z dodatku č. 1 Mapové dílo | ha | -14 | 400 | -5 600 |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 210 400 |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 150 | 500 | 75 000 |  | Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
|  | Vícepráce z dodatku č. 5 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | +74 | 500 | +37 000 |  |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 112 000 |  |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH |  |  |  |  |  | 1 288 000,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH z dodatku č. 2 |  |  |  |  |  | -150 000,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH z dodatku č. 2 |  |  |  |  |  | -4 900,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH z dodatku č. 2 |  |  |  |  |  | -4 900,00 |  |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 684 000,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH z dodatku č. 2 |  |  |  |  |  | -7 000,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH z dodatku č. 3 |  |  |  |  |  | -26 000,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH z dodatku č. 3 |  |  |  |  |  | -1 200,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH z dodatku č. 3 |  |  |  |  |  | -10 000,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH z dodatku č. 2 |  |  |  |  |  | -9 100,00 |  |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 216 000,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH z dodatku č. 2 |  |  |  |  |  | -5 600,00 |  |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH |  |  |  |  |  | 75 000,00 |  |
| Vícepráce v hlavní 3.4. bez DPH z dodatku č. 5 |  |  |  |  |  | +37 000,00 |  |
| Celková cena díla bez DPH |  |  |  |  |  | 2 081 300,00 |  |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 437 073,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 2 518 373,00 |  |

III. Odůvodnění změny

3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny určením skutečného počtu měrných jednotek vytyčení dle žádostí účastníků řízení KoPÚ.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 789-2016-504204 ve znění dodatků č. 1 až 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

- Žádost zpracovatele o dodatek

V Plzni dne 14.9.2020                                                                    V Praze dne 8.9.2020

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež					    	                 Ing. Jana Švábová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel

Státní pozemkový úřad