# DODATEK č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 562-2015-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Zdenka Pšenáková

Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: 						+420 727 956 755

E-mail: 						z.psenakova@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

## Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ

- GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)

- Ing. Václav Kellner

Sídlo: 							a) Panenská 2278, 347 01 Tachov

b) xxxxxx 362 14 Kolová

Zastoupený: 						Ing. Pavel Belda

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Belda

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						+420 xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS:

Bankovní spojení: 					CZ0601000001078744780237

Číslo účtu: 						107-8744780237/0100

IČ: 							a) 29122911

b) 11393807

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: a) u KS v Plzni, oddíl A, vložka 26778

b) fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 562-2015-504204 ze dne 16. 7. 2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kokašice“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kokašice.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:

V hlavním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto:

Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy (dodatku č. 8) 260 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 294 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 34 MJ (1 MJ á 600,00 Kč).

Cena za více práce: + 34 MJ x 600,00 Kč = + 20 400,00 Kč.

Cena za celkem práce: 34 MJ x 600,00 Kč = 20 400,00 Kč.

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 562-215-504204 – KoPÚ Kokašice se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 1 200 | 13 200 |  | 31. 5. 2016 |
|  | Vícepráce z dodatku č. 1 Revize stávajícího bodového pole | bod | +7 | 1 200 | 8 400 |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 511 | 310 | 158 410 |  | 31. 5. 2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 511 | 150 | 76 650 |  | 30. 9. 2016 |
|  | Vodohospodářská studie | ha | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 990 | 198 000 |  | 31. 1. 2017 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -62 | 990 | -61 380 |  |  |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 50 | 1 980 | 99 000 |  | 31. 1. 2017 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | -18 | 1 980 | -35 640 |  |  |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 511 | 160 | 81 760 |  | 30. 4. 217 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -29 | 160 | -4 640 |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 533 760 |  | 30. 6. 2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 501 | 330 | 165 330 |  | 29. 6. 2018 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Vypracování plánu společných zařízení | ha | -23 | 330 | -7 590 |  |  |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 20 | 2 200 | 44 000 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 4 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | -5 | 2 200 | -11 000 |  |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 511 | 220 | 112 420 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | -33 | 220 | -7 260 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 4 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | -478 | 220 | -105 160 |  |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 1 500 | 30 000 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 4 Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -20 | 1 500 | -30 000 |  |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 501 | 210 | 105 210 |  | 27. 9. 2019 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -23 | 210 | -4 830 |  |  |
| 3.5.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | 10 000 | 40 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 331 120 |  | 31. 01. 2020 |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 511 | 290 | 148 190 |  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Mapové dílo | ha | -29 | 290 | -8 410 |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 139 780 |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 260 | 600 | 156 000 |  | Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN |
|  | Vícepráce z dodatku č. 8 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | +34 | 600 | +20 400 |  |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 176 400 |  |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH |  |  |  |  |  | 627 020,00 |  |
| Vícepráce v dílčí části 3.1.1 bez DPH |  |  |  |  |  | 8 400,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH |  |  |  |  |  | -61 380,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH |  |  |  |  |  | -35 640,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH |  |  |  |  |  | -4 640,00 |  |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 496 960,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH |  |  |  |  |  | -7 590,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH |  |  |  |  |  | -11 000,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH |  |  |  |  |  | -7 260,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH |  |  |  |  |  | -105 160,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH |  |  |  |  |  | -30 000,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH |  |  |  |  |  | -4 830,00 |  |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 148 190,00 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH |  |  |  |  |  | -8 410,00 |  |
| 4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  |  |  |  |  | 156 000,00 |  |
| Vícepráce v dílčí části 3.4. bez DPH |  |  |  |  |  | +20 400,00 |  |
| Celková cena díla bez DPH |  |  |  |  |  | 1 181 060,00 |  |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 248 021,60* |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 1 429 081,60* |  |

* Rozdíl 1,00 Kč z důvodu dřívějšího zaokrouhlování částek

III. Odůvodnění změny

3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny určením skutečného počtu měrných jednotek vytyčení dle žádostí účastníků řízení KoPÚ.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 562-2015-504204 ve znění dodatků č. 1-7, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

- Písemný záznam o vícepracích

V Plzni dne 7. 10. 2020                                                                   V Tachově dne 25. 9. 2020

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež						                          Ing. Pavel Belda

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj				          GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.

Ing. Václav Kellner