# Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | e.schmidtmajerova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEPARD s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| Zastoupen: | Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Krátký |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Krátký |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxx |
| ID DS: | hxp776s |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2300284681/2010 |
| IČO: | 61499552 |
| DIČ: | CZ61499552 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. 2. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Dolní Chrášťany “ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely, v souladu s ustanovením článku XI. Bodu 11.4. smlouvy o dílo číslo 55-2015-505101 ve znění dodatku č. 1, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k předmětné smlouvě o dílo. V souladu s ustanovením článku VII. bodu 7.2. smlouvy je předmětem fakturace skutečné množství měrných jednotek. S ohledem na skutečnost, že u některých geodetických a projekčních prací byl zpracován menší počet měrných jednotek, smluvní strany se dohodly na snížení celkové ceny díla o 134 000 Kč bez DPH.

Článek číslo VII. bod 7.1. nově zní

# Článek VII.
Cena za provedení díla

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a skutečného realizovaného množství měrných jednotek při zpracování návrhů pozemkových úprav. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností.

- Rekapitulace ceny:

| 1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH | 465 300,- Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH | 367 300,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH | 399 600,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 232 200,- Kč |
| DPH 21% | 258 762,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 490 962,- Kč |

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je podepsán elektronickou formou.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,  tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích	2.11.2020					V Praze 25.10.2020

Za objednatele:			        		 Za zhotovitele:

| Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj Státní pozemkový úřad | Ing. Tomáš Krátký jednatel GEPARD, s.r.o. |
| --- | --- |
| V technických záležitostech: 2.11.2020 ___________________________________ Ing. František Šebesta vedoucí Pobočky Prachatice Stání pozemkový úřad Za správnost: ___________________________________ Ing. Jarmila Najmanová KPÚ pro Jihočeský kraj Státní pozemkový úřad Příloha: Příloha Dodatku číslo 2 smlouvy o dílo číslo 55-2015-505101 - Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Chrášťany |  |

| Příloha dodatku č.2 smlouvy o dílo číslo 55-2015-505101 - Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Chrášťany |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 374 | 200 | 74 800 | 13.7.2015 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 35 | 500 | 17 500 | 9.3.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 3 | 3 000 | 9 000 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb a nezbytného výškopisného zaměření | ha | 372 | 450 | 167 400 | 9.3.2015 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 56 | 1 800 | 100 800 | 11.5.2015 |
| 1.5. | Stabilizace kat. hranice | ks | 0 | 1 800 | 0 | 11.5.2015 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 14 | 1 500 | 21 000 | dle potřeby |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 374 | 200 | 74 800 | 14.3.2016 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 465 300 |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. - 2.3. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování). Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ. Součástí PSZ bude i ekonomické zdůvodnění účelnosti navržených opatření a staveb. | ha | 374 | 350 | 130 900 | 14.4.2016 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 369 | 600 | 221 400 | 14.3.2017 |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 1 | 15 000 | 15 000 | do 1 měsíce od zápisu do KN |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 367 300 |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 444 | 400 | 177 600 | do 12 měsíců od zápisu do KN |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 370 | 600 | 222 000 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 399 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 465 300,00 |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 367 300,00 |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 399 600,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 232 200,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 258 762,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 490 962,00 |  |