Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 672-2020-541101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

a týkající se díla

Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

- Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Maček

vedoucí Pobočky Liberec

Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec

Adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.:		+420 725 900 765, +420 602 411 176

E-mail:	liberec.pk@spucr.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČO:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:  	TIRAST s.r.o.

Sídlo: 						náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3

zastoupený:					Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti

tel./fax:					xxxxxxxxxxxxxxxxxx

email:						xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:						5s8wjh

v technických zál. oprávněn jednat:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:					xxxxxxxxxxxxxxxxxx

email:						xxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:				CS

číslo účtu:					5663215339/0800

IČO:						02072530

DIČ:						CZ 02072530

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, SPISOVÁ ZNAČKA C 215229.

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřely tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 672-2020-541101 (dále jen ,,smlouva‘‘)

2. Předmět dodatku

2.1.

- Předmětem tohoto dodatku jsou změny vyvolané dodatečnými stavebními pracemi a úpravou původní projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby ,,Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu‘‘ zpracované společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

- Změna technického řešení oproti původní projektové dokumentaci spočívá ve zřízení nové revizní šachty, kam bude zaústěno navržené potrubí DN 800 mm, podélná drenáž od komunikace, odvodnění od příčných svodnic a dále stávající potrubí od rodinného domu a stávající drenáž vedoucí z přilehlých pozemků.

- 2.2.

- Smluvní strany se dohodly na změně dosavadního znění ujednání článku III. Cena díla, odstavec 4, který zní:

- Celková cena za provedení díla:

- bez DPH činí						3 653 000,00 Kč

- DPH 21% činí						   767 130,00 Kč

- Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	4 420 130,00 Kč

- se ruší, a nahrazuje se následujícím zněním:

- Celková cena za provedení díla dle dodatku č.1

- bez DPH činí						3 740 710,59 Kč

- DPH 21% činí						   785 549,22 Kč

- Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	4 526 259,81 Kč

2.3.

- Položkový rozpočet – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součást Smlouvy o dílo č. objednatele 672-2020-541101 se rozšiřuje takto:

Polní cesta HPC1: (nové položky značeny jako VCP)

| P.č. | Číslo položky | Název položky (popis) | MJ | množství | J.cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCP1 | 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m³ | 23,826 | 775,51 | 18 482,07 |
| VCP2 | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m² | 26,980 | 66,70 | 1 799,45 |
| VCP3 | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m² | 26,980 | 22,51 | 607,34 |
| VCP4 | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m³ | 23,800 | 39,24 | 933,95 |
| VCP5 | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m³ | 23,800 | 8,75 | 208,15 |
| 6 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m³ | 10,4 | 152,00 | 1 580,80 |
| VCP7 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m³ | 10,4 | 104,95 | 1 091,47 |
| 8 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 18,720 | 60,00 | 1 123,20 |
| 9 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m³ | 10,4 | 12,00 | 124,80 |
| 10 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m³ | 13,354 | 149,00 | 1 989,75 |
| VCP11 | 273321311 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m³ | 1,244 | 2 121,80 | 2 639,51 |
| VCP12 | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m² | 1,020 | 294,31 | 300,20 |
| VCP13 | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m² | 1,020 | 81,37 | 83,00 |
| VCP14 | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,098 | 22 967,10 | 2 250,78 |
| VCP15 | 279113154 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m² | 16,920 | 1 095,12 | 18 529,43 |
| VCP16 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,096 | 30 297,90 | 2 905,72 |
| VCP17 | 454791111 | Osazování plastických prostupů pro tělesa vodní v rychlofiltrech | kus | 2,000 | 200,77 | 401,54 |
| VCP18 | 28610003 | trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 150 | m | 0,400 | 236,52 | 94,61 |
| VCP19 | 617999999-R | Povrchová úprava stěn a dna šachty | m² | 16,920 | 440,33 | 7 450,38 |
| VCP20 | 899501221 | Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek | kus | 5,000 | 102,67 | 513,34 |
| VCP21 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 15,297 | 713,35 | 10 912,10 |
| VCP22 | 767999999-R | Poklop šachty z podlahového roštu | kg | 1,000 | 13 689,00 | 13 689,00 |
|  |  | Celkem bez DPH (Kč) |  |  |  | 87 710,59 |
|  |  | Celkem včetně DPH (Kč) |  |  |  | 106 129,81 |

3. Zvláštní ujednání

- Tento dodatek č.1 byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, platném znění a to útvary SPÚ (KPÚ, OIČ). Důvodem byl vznik dodatečných stavebních činností v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jimi vyvolaných změn položkového rozpočtu, ke kterým bylo nutné přistoupit v průběhu realizace díla.

- Nově navržená opatření technologicky odpovídají způsobům řešení podobných zjištění (situací) a byla vyhodnocena jako nezbytná pro řádné zhotovení stavby (kompletního díla) v požadované odpovídající kvalitě.

- Dodatečné stavební práce nejsou zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a nemohou být z hlediska jejich provádění technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a svým rozsahem nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Cena dodatečných stavebních prací činí 87 710,59 Kč bez DPH (106 129,81 Kč s DPH), což znamená 2,40 % původní hodnoty závazku.

3. Závěrečné ujednání

# Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 672-2020-541101 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Liberci 13. 11. 2020					V Praze 13. 11. 2020

…………………………………				…………………………………

objednatel							zhotovitel

Ing. Bohuslav Kabátek					Ing. Jan Jakubův

ředitel Krajského pozemkového úřadu 			TIRAST s.r.o.

pro Liberecký kraj						jednatel společnosti