č. smlouvy objednatele: 18/2020-537100

č. smlouvy   zhotovitele:

# Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

# ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Demolice kotelny na pozemcích parc.č. 104/5 a parc.č. 104/13 v k.ú. Hodkovičky”,

# uzavřené mezi smluvními stranami

# I. Smluvní strany

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Zastoupený:						Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:			Ing. Radim Gleitz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČO:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		DEKONTA, a.s.

Zastoupený:						Ing. Janem Vaňkem, MBA,

členem předsednictva DEKONTA, a.s.

Ve věcech smluvních:					Ing. Janem Vaňkem, MBA,

členem předsednictva DEKONTA, a.s.

V technických záležitostech je oprávněn jednat:		xxx

Sídlo:							Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

ID DS:							jm4uvpx

Bankovní spojení:					KB, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu:						1452190217/0100

IČO:							25006096

DIČ:							CZ25006096

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 12280

(dále jen „zhotovitel“)

II.  Předmět dodatku

- Článek III. Termíny plnění:

3.1 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1	Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu této smlouvy

3.1.2	Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

3.1.3	Termín dokončení stavebních prací: nejpozději 2 dny před předáním a převzetím staveniště

3.1.4	Termín předání a převzetí díla: 1. 12. 2020

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Článek III. Termíny plnění se mění takto:

3.1 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1	Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu této smlouvy

3.1.2	Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

3.1.3	Termín dokončení stavebních prací: nejpozději 2 dny před předáním a převzetím staveniště

3.1.4	Termín předání a převzetí díla: 17. 12. 2020

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Odůvodnění dodatku:

Dodatek smlouvy byl vynucen zjištěnými změnami oproti projektové dokumentaci (odpojení plynové přípojky), které byly průběžně konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace. Plynovou přípojku nešlo odpojit standartním způsobem dle smlouvy o dílo, oba existující uzávěry byly v havarijním stavu bez platných revizí. Vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k obecnému ohrožení, bylo odpojení plynu možné jen s Pražskou Plynárenskou, a.s. Termín odpojení byl tedy dán časovými možnostmi Pražské plynárenské a.s. Uzavření plynu bylo nutným mezikrokem při demolici kotelny.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne 30. 11. 2020			            V Praze dne 30. 11. 2020

……………………………………….			……………………………………….

Ing. Jiří Veselý						Ing. Jan Vaněk, MBA

ředitel Krajského pozemkového úřadu			člen představenstva DEKONTA, a.s.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha