Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 551-2019-541101

uzavřené dne 20.09.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Předlánce

Smluvní strany:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec |
| --- | --- |
| Sídlo: | U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Podlipný, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec |
| Adresa: | U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Telefon: | +420 725 900 788 |
| E-mail : | j.podlipny@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou |
| Zastoupen: | Martinem Závrským |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Závrský |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 3xv742d |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledeč nad Sázavou |
| Číslo účtu: | 1471924319/0800 |
| IČO: | 27493989 |
| DIČ: | CZ27493989 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl „C“, vložka 22333 |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 551-2019-541101

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín ukončení a předání dílčí části přípravných prací 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ následovně:

|  | Hlavní celek / dílčí část |  |  | Termín původní |  | Termín nový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  |  |  | 31.12.2020 | 28.02.2021 |

Důvodem pro posunutí termínu je současná epidemiologická situace v ČR, výskyt onemocnění COVID-19    a s tím spojená omezení.

Dále se tímto dodatkem mění údaje o zhotoviteli, kdy se na základě změny v OR mění sídlo společnosti       z Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou na nové sídlo společnosti Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy (ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2019) zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele: 				                Za zhotovitele:

Dne: 28.12.2020                                                                  Dne: 16.12.2020

….………………………………………                             ………………………………………………….

| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |  |  | Martin Závrský jednatel Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. |
| --- | --- | --- | --- |