Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

oprávněn jednat:

V technických záležitostech	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

oprávněna jednat:

Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.	XXXXXX

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Sídlo:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:	Ing. Alešem Černým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX

Tel./Fax:	XXXXXX

E-mail:	XXXXXX

ID DS:	xkh752j

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:	230615/0300

IČO:	45536058

DIČ:	CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. j. 1001-2019-541101

Předmět a účel smlouvy

Tento dodatek se uzavírá na základě víceprací, které vznikly nesouhlasem účastníků řízení

se vstupem jimi vlastněných pozemků do pozemkové úpravy dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. a jejich řešením ve smyslu § 2 zákona v rámci ,,Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horky u Dubé’’. V souvislosti s provedením potřebných změn a upřesnění obvodu KoPÚ se mění měrné jednotky dílčích částí díla dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 2  Smlouvy o dílo č. 1001-2019-541101  komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horky u Dubé následovně:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.1. – Případné vyhotovení geometrických plánů, pro stanovení obvodů KoPÚ a pro rozdělení pozemků na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona,  předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., -  se mění z původní hodnoty 0 MJ/100bm/4000 Kč/Mj  -  nově 3 MJ/100 bm/4000 Kč bez DPH/MJ.

2. Termín plnění pod bodem 3.4.1. – Případné vyhotovení geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a pro rozdělení pozemků na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona,  předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., bez termínu -  se nově stanovuje na 30.4.2021.

3. Celková cena  pod bodem 3.4.1. – Případné vyhotovení geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a pro rozdělení pozemků na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona,  předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění z původní hodnoty 0 Kč bez DPH - nově na 12 000 Kč bez DPH.

4. Celková  cena  přípravných  prací  celkem  bez  DPH (3.4.1. – 3.4.3. )  se  mění  z původní hodnoty 321 000 Kč  bez DPH nově na  nově na 333 000 Kč bez DPH.

5. Termín dokončení přípravných prací celkem (3.4.1. – 3.4.3. ) se mění  z původního  termínu 31.10.2020 - nově na 30.4.2021.

6. Celková cena díla bez DPH  se mění  z původní hodnoty 945 300 Kč  nově na 957 300 Kč bez DPH.

7. Celková cena díla včetně DPH  se mění  z původní hodnoty 1 143 813 Kč bez DPH  nově na 1 158 333 Kč s DPH.

- Čl. II

Podrobná kalkulace ceny dle článku VI. Smlouvy o dílo se doplňuje dle Položkového výkazu činností – Příloha - Dodatek č. 2. Rekapitulace ceny uvedená v čl. VI smlouvy se tedy mění následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 333 000 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 531 100 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 93 200 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 957 300 Kč |
| DPH 21% | 201 033 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 158 333 Kč |

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1001-2019-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3 . Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci dne: 5.1.2021 | V Hradci Králové dne: 4.1.2021 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | Ing. Aleš Černý jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. |