Plán kontrolních prohlídek – Protierozní opatření PEO 1, PEO 2, PEO 3, PEO 6 v k.ú. Lavičné

- předání staveniště a zahájení stavby

- po provedení zemních prací na průlezích

- po odkrytí základové spáry ochranné hrázky

- závěrečná kontrolní prohlídka - předání dokončené stavby

Současně budou probíhat kontrolní dny k dílčím stavebním částem a to dle aktuálního postupu prací na stavbě a dle upřesňovaného harmonogramu.