dodatek č. 1 ke SMLOUVě O dílo

„Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu“

Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 19-3723001/0710

zastoupená: Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem Sekce provozních činností

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: SPU 054597/2020

a

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00

IČO: 27074358, DIČ: CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 8525

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 1657960/0300

zastoupená: Filipem Kadeřábkem, prokuristou

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/10051/000

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 4. 2020

(dále jen „Dodatek“).

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení „Nový agendový informační systém a geografický informační systém Státního pozemkového úřadu, Část 2: geografický informační systém Státního pozemkového úřadu“ dne 7. 4. 2020 smlouvou o dílo (dále jen „Smlouva“).

  - Vzhledem k přetrvávající pandemii koronavirového onemocnění COVID-19 a výskytu onemocnění u pracovníků zapojených do realizace projektu implementace geografického informačního systému Státního pozemkového úřadu identifikovaly smluvní strany potřebu úpravy harmonogramu plnění Smlouvy.

  - Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť (i) potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, (ii) změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

  - Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly, že harmonogram plnění uvedený v příloze č. 4 Smlouvy se nahrazuje harmonogramem plnění uvedeným v příloze k tomuto Dodatku. Harmonogram plnění uvedený v čl. 8.1 přílohy č. 1 Smlouvy se zrušuje bez náhrady.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná.

  - Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří nové znění přílohy č. 4 Smlouvy: Harmonogram plnění.

  - Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne 28. 1. 2021 | Zhotovitel V Praze dne 28. 1. 2021 |
| --- | --- |
| ________________________________ Česká republika - Státní pozemkový úřad Mgr. Pavel Škeřík | ________________________________ Asseco Central Europe, a.s. Ing. Filip Kadeřábek, prokurista |

Příloha č. 4

Harmonogram plnění

| Dodávka GIS |
| --- |
| Milník | Ukončení plnění |
| Předání a převzetí Vstupní analýzy a Detailní specifikace | T+ 80 pracovních dní |
| Dokončení, předání a převzetí Základního systému a základního modulu ISKN | 2. 3. 2021 (T+220 p. dní) |
| Dokončení, předání a převzetí úplné Dodávky GIS | T+ 340 pracovních dní |

T – den nabytí účinnosti Smlouvy.

Za pracovní dny se považují dny v týdnu vyjma sobot, neděl a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších právních předpisů.

Po provedení části Díla Dodávka GIS bude zahájena Údržba a podpora a poskytování Ad-hoc služeb po dobu 3 následujících let.

V období od 2.3.2021 (T+220) až T+340 pracovních dní bude probíhat testovací provoz základního systému, který v sobě zahrnuje měsíční aktualizace geodat (zejména pak dat ISKN) dle přílohy č. 1 Smlouvy - „Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky“. Testovací provoz slouží k ověření funkčnosti systému se základním modulem ISKN a k ověřování funkčností ostatních částí Dodávky GIS (jednotlivých modulů) v průběhu jejich implementace.

| Milník | Termín OD | Termín DO |
| --- | --- | --- |
| Údržba a podpora | Předání a převzetí celého GIS | 3 roky ode dne zahájení poskytování Údržby a podpory |

| Milník | Termín OD | Termín DO |
| --- | --- | --- |
| Ad-hoc služba | Nabytí účinnosti Smlouvy | 3 roky ode dne zahájení poskytování Údržby a podpory |

Termíny zde uvedené mají přednost před termíny stanovenými v příloze č. 1 Smlouvy.