# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Novotný, pobočka Česká Lípa

Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa

Tel.	725 921 571

E-mail:	j.novotny1@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.

Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX

XXXXXX

Tel.:	XXXXXX

E-mail:	XXXXXX

ID DS:	pb5jxk5

Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4

Číslo účtu:	31405/0300

IČO:	481 10 141

DIČ:	CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. 922-2019-541101.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1) Tento dodatek se uzavírá na základě víceprací, které vzniky při etapě 3.4.2. Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených, ke kterým došlo při zjišťování průběhu hranic dle § 2 zákona v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Okna v Podbezdězí. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u dílčí části Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.

Z tohoto důvodu se položkový výkaz ke Smouvě o dílo č.j. 922-2019-541101 mění následujícím způsobem :

- Měrné jednotky pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se navyšují z původního počtu 18 MJ na 46 MJ.

- Celková cena přípravných prací (3.4.1. – 3.4.5.) se navyšuje z 1 100 000,00 Kč bez DPH na 1 165 800,00 Kč bez DPH.

2) Na základě žádosti zhotovitele a z důvodu výše uvedených víceprací se mění termín odevzdání dílčí čísti díla dle položkového výkazu činností – příloha ke Smlouvě o dílo - etapy 3.4.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z termínu 28. 2. 2021 na termín 30.4.2021.

Čl. II

Cena za provedení díla

Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění následovně:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 165 800 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 653 200 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 259 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 078 000 Kč |
| DPH 21% | 436 380 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 514 380 Kč |

# Čl. II

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| Za objednatele: 3.2.2021 | Za zhotovitele: 2.2.2021 |
| --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Petr Kubů jednatel AGROPLAN, spol. s r.o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností |  |