Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774

který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel – G-servis Praha  spol. s r.o.

Sídlo: Praha 6, Třanovského 622/11, PSČ 16300

Zastoupený: 	RNDr. Michalem Tylšem, jednatel

RNDr. Martinem Guthem, jednatel

IČ: 496 80 226

DIČ: CZ49680226

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21745.

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SPU 009872/2020

uzavřené dne 15. 01. 2020

Předmět díla smlouvy:

„Vypracování PD, zajištění stavebního povolení, AD a MPŘ – vodní dílo na p.p.č. 1588/2 v k.ú. Kerhartice, č. IV“

Místo plnění veřejné zakázky: Česká republika, Ústecký kraj, okres Děčín, k.ú. Kerhartice, pozemek p.č. 1588/2

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SPU 009872/2020 je:

- změna termínu předání Díla dle Čl III., odst. 3.1.1.a) Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020

- změna termínu předání Díla dle Čl III., odst. 3.1.1. b) Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020,

2. Důvodem změny termínů je epidemiologická situace ohledně onemocnění COVID-19, která znemožňovala zhotoviteli včas dokončit práce dle Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020.

Čl. II

Změny ve smlouvě o dílo

1. Původní znění:

- 3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Projektová dokumentace: 01. 02. 2021

- b) stavební/vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 03. 05. 2021

2. Nové znění:

- 3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Projektová dokumentace: 30. 04. 2021

- b) stavební/vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 30. 06. 2021

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 zůstávají v platnosti.

3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Děčíně     dne 11. 2. 2021					V Praze       dne 27. 1. 2021

za objednatele								za zhotovitele

.......................................................				............................................

Ing. Jitka Blehová                                    		          	RNDr. Michal Tylš, jednatel

vedoucí Pobočky Děčín