|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 SoD | |  |
| **Závazný harmonogram postupu prací** | |  |
| **Název VZ: Realizace lokálního biokoridoru LBK11 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou** | | |
| **Lokální biokoridor LBK11 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou** |  |  |
| **Fáze výstavby** | **Závazné termíny** | **Poznámka** |
| Předání a převzetí staveniště | **01.09.2021** |  |
| Dokončení výsadby zeleně | **31.10.2021** |  |
| Dokončení následné péče o vysazený porost v 1. roce po výsadbě | **31.10.2022** |  |
| Dokončení následné péče o vysazený porost ve 2. roce po výsadbě | **31.10.2023** |  |
| Dokončení následné péče o vysazený porost ve 3. roce po výsadbě | **31.10.2024** |  |