DODATEK č. 1  SMLOUVY O DÍLO

č. 674-2020-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: Sídlo: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Zastoupený: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | k.zverina@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Vodoplan s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Sokolovská 41, 323 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Jaroslavem Faiferlíkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Faiferlík, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Faiferlík, jednatel |
| Bankovní spojení: | ČESKÁ SPOŘITELNA |
| Číslo účtu: | 3433843349/0800 |
| IČO: | 02458594 |
| DIČ: | CZ02458594 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,

vložka 29314.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13. 08. 2020 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení plnění s názvem „Projektové dokumentace pro vodohospodářská opatření v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice a k. ú. Pašovice“ a objednatel se zavázal k převzetí plnění a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmět Dodatku

- Na základě skutečnosti, že do dnešního dne nebylo vyřešeno majetkoprávní vypořádání pozemku České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. (žádost Státního pozemkového úřadu Lesům ČR, s.p. doručena 29. 10. 2020) v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice, bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že bude posunut termín předání Plnění – odstavec 3.1.1, písmeno b) smlouvy o dílo, a to ze dne 31. 5. 2021 na 30. 11. 2021.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: 					Za zhotovitele:

31.05.2021		31.05.2021

.............………………………......			......................................................

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.			Ing. Jaroslav Faiferlík, jednatel

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 			Vodoplan s.r.o.

V technických záležitostech:

31.05.2021

.............………………………......

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.............………………………......

Ing.  Martina Hiršová

KPÚ pro Jihočeský kraj