# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 104-2021-505207

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 |
| Adresa: | Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor |
| Zastoupen: | Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor |
| Telefon: | xxxxxxx |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | tabor.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Věra Hrubá |
| --- | --- |
| Sídlo: | Xxxxxx Bechyně |
| Zastoupen: | Ing. Věrou Hrubou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Věra Hrubá |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Věra Hrubá |
| Bankovní spojení: | xxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxx |
| IČO: | 42402174 není plátcem DPH |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že ze strany obce Zvěrotice došlo k požadavku na zhotovitele valu, aby bezejmenná vodoteč byla překonána rubním propustkem, a ne jak předpokládala stávajícíc projektová dokumentace valu, tj. vedení vodoteče mezerou mezi dvěma valy, je nutné přepracovat původní projektovou dokumentaci. Na základě místního šetření dne 20.5.2021 byl stanoven předpokládaný termín odevzdání přepracované projektové dokumentace valu na 4.6.2021. Vzhledem k výše uvedenému je možné na projektu ozelenění pracovat až po odevzdání upravené projektové dokumentace valu. Z toho důvodu smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 104-2021-505207.

Článek IV. Smlouvy o dílo se z výše uvedených důvodů mění takto:

Původní znění:

- Termín plnění

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout Plnění v následujících termínech:

    - Termín předání Díla je stanoven na:	 31. 5. 2021

    - Předpokládaný termín výkonu autorského dozoru: 9/2021 – 5/2022

- Služby autorského dozoru budou objednateli poskytovány od počátku vlastní realizace projektu vybraným zhotovitelem do jeho dokončení.

Nové znění:

- Termín plnění

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout Plnění v následujících termínech:

    - Termín předání Díla je stanoven na:	 10. 7. 2021

    - Předpokládaný termín výkonu autorského dozoru: 9/2021 – 5/2022

- Služby autorského dozoru budou objednateli poskytovány od počátku vlastní realizace projektu vybraným zhotovitelem do jeho dokončení.

Závěrečná ustanovení

- Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními   Občanského zákoníku.

- Závazky za plnění tohoto dodatku přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

V Táboře dne 4.6.2021

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Ing. Věra Hrubá |