# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 44-2021-505207

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 |
| Adresa: | Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor |
| Zastoupen: | Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor |
| Telefon: | xxxxxxx |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | tabor.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPROJEKT PSO s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Mgr. Zdenkem Stříteckým, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxx |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. Brno |
| Číslo účtu: | 372520453/0300 |
| IČO/DIČ: | 41601483 / CZ41601483 je plátcem DPH |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že došlo k nesouhlasu ŘSD s návrhem řešení odsouhlaseným, mimo jiné, Policií ČR a návrh připojení musel být přepracován dle požadavků ŘSD ČR a musí být znovu projednán se všemi dotčenými orgány, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 44-2021-505207.

Článek III. Smlouvy o dílo se z výše uvedených důvodů mění takto:

Původní znění:

Čl. III

Termín plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v následujících termínech:

    - Termín předání Díla je stanoven na: 			20.6.2021

Nové znění:

Čl. III

Termín plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v následujících termínech:

    - Termín předání Díla je stanoven na: 			30.11.2021

Závěrečná ustanovení

- Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními   Občanského zákoníku.

- Závazky za plnění tohoto dodatku přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

V Táboře dne 16.6.2021

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel |