Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 20 7484, ze dne 1. prosince 2020, na vypracování projektové dokumentace stavby „PD - Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

| Objednatel č. 1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
|  | Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj |
| Adresa : | Hroznová 17, 603 00 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK |
| V technických záležitostech oprávněny jednat: | JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko |
|  | Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada, pobočka Blansko |
| Adresa pobočky Blansko: | Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko |
| Telefon: | xxx JUDr. Ivana Antlová |
|  | xxx Ing. Zdenka Hebelková |
| E-mail : | blansko.pk@spucr.cz r |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001 / 0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel č. 1“)

| Objednatel č. 2 | Obec Jabloňany |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou |
| Zastoupen: | Miroslavem Ocetkem, starostou obce Jabloňany |
| Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: | Miroslav Ocetek, starosta obce |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Miroslav Ocetek, starosta obce |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | ou.jabloňany@seznam.cz |
| ID DS: | cqrb8av |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 1361736309 / 0800 |
| IČO: | 00636754 |
| DIČ: | CZ00636754, není plátcem DPH |

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

| Zhotovitel: | GEOtest, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Šmahova 1244/112, 627 00 Brno |
| Zastoupen: | RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva |
| Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: | xxx |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | axvp7bj |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 11506621 / 0100 |
| IČO: | 46344942 |
| DIČ: | CZ46344942, je plátcem DPH |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka číslo 699 |

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci. Projektová dokumentace zahrnuje dva objekty SO01 (část v obvodu pozemkových úprav) a SO02 (část mimo obvod pozemkových úprav), které tvoří neoddělitelné funkční celky. K úspěšnému dokončení díla, vydání stavebního povolení, je nově potřeba vypracovat projektovou dokumentaci stupeň DÚR a požádat Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování o vydání územního rozhodnutí pro stavební objekt SO02. Poté, jakmile budou mít oba objekty vydané souhlasné rozhodnutí, požádá zhotovitel o vydání stavebního povolení na celou stavbu.

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 24. května 2021 o rozšíření předmětu díla citované smlouvy o dílo a o navýšení sjednané ceny o hodnotu víceprací.

Kalkulace ceny víceprací:

Vypracování kompletní nové projektové dokumentace pro stupeň DUR		44 000,00 Kč bez DPH

Vyřízení inženýrských činností pro stupeň DUR včetně podání žádosti		25 000,00 Kč bez DPH

Tisky projektové dokumentace pro stupeň DUR 3 paré				  6 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce celkem									75 000,00 Kč bez DPH

Oba objednatelé s rozšířením předmětu díla ve výše uvedeném rozsahu a s navýšením ceny díla o hodnotu víceprací souhlasí. Objednatel č. 2 se zavazuje, že uhradí v plném rozsahu hodnotu víceprací.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. V. odst. 5. 1. nově zní:

Celková cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 327 000,00 Kč bez DPH (slovy: třistadvacetsedmtisíc korun českých).

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 29. října 2020 a tímto dodatkem je navýšena o cenu víceprací.

Čl. V. odst. 5. 2. tabulkový přehled nově zní:

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 17.6.2021					V Brně dne: 18.6.2021

…………………………………				……………………………………

Ing. Renata Číhalová						RNDr. Lubomír Klímek

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 			člen představenstva

pro Jihomoravský kraj 					GEOtest, a.s.

Státní pozemkový úřad					(zhotovitel)

(objednatel č. 1)

V Jabloňanech dne: 14.6.2021

……………………..

Miroslav Ocetek

starosta obce Jabloňany

(objednatel č. 2)

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 20 7484, byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Jabloňany č. 12, ze dne 10.6.2021.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek