Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

oprávněn jednat:

V technických záležitostech	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

oprávněna jednat:

Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.	XXXXXX

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Sídlo:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:	Ing. Alešem Černým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX

Tel./Fax:	XXXXXX

E-mail:	XXXXXX

ID DS:	xkh752j

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:	230615/0300

IČO:	45536058

DIČ:	CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo                        č. j. 1001-2019-541101.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě odevzdaného díla od zpracovatele  ze dne 15.9.2021 pro výškopisného zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                  a s ohledem na méněpráce vzniklé při zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.

Z toho důvodu se položkový výkaz ke Smlouvě o dílo č. j. 1001-2019-541101 mění následujícím způsobem:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – se snižují z původního počtu 45 MJ na 23 MJ.

2. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – se snižují z původního počtu 50 MJ na 35 MJ.

3. Cena návrhových prací celkem (3.5.1. – 3.5.3.) se snižuje z  531 100 Kč bez DPH na 494 100 Kč bez DPH.

4. Celková cena díla bez DPH se snižuje z  957 300 Kč na 920 300 Kč bez DPH.

5. Celková cena díla včetně DPH se snižuje z 1 158 333 Kč  na 1 113 563 Kč včetně DPH.

- Čl. II

- Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny za provedení díla dle článku VI. odst. 6.1. Smlouvy o dílo se mění dle Položkového výkazu činností – Příloha - Dodatek č. 3 – KoPÚ Horky u Dubé následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 333 000 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 494 100 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 93 200 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 920 300 Kč |
| DPH 21% | 193 263 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 113 563 Kč |

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1001-2019-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3 . Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci dne: 24.9.2021 | V Hradci Králové dne: 23.9.2021 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | Ing. Aleš Černý jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. |