DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| Adresa: | U Nisy 745/6a, Liberec, 460 57 Liberec 7 |
| Telefon, E-mail: | +420 727 956 778, liberecky.kraj@spucr.cz |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa |
| Adresa: | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Telefon: | XXXXXX |
| E-mail : | m.srnkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Luksem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Luks |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXX |
| Telefon: | XXXXXX |
| E-mail : | XXXXXX |
| ID DS: | eep75pz |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu: | 198733946/0300 |
| IČO: | 61682764 |
| DIČ: | CZ61682764 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č.j. 345-2016-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 7 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 9. 2021 a vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změnám v zastupitelstvu Obce Ždírec v Podbezdězí, čímž byla narušena jeho usnášeníschopnost. Návrh nového uspořádání pozemků bude tudíž možné projednat na nejbližším zasedání změněného zastupitelstva Obce Ždírec v Podbezdězí, a to nejdříve v měsíci říjnu 2021.

Z výše uvedených důvodů se mění termín odevzdání dílčí části 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  – z původního termínu         30. 9. 2021 nově na 31. 10. 2021 - dle položkového výkazu činností  - přílohy k dodatku č. 7.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. 345-2016-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci dne: 27.9.2021 | V Příbrami dne: 27.9.2021 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Příloha: Položkový výkaz činností | Ing. Vladimír Luks jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o. |