# Dodatek č. 1

# ke smlouvě o dílo č. 966-2020-508101 ze dne 29. 09. 2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Adresa: | Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ivana Zdvořáková, Pobočka Litoměřice |
| Adresa: | Velká Krajská 44/1, Město, 412 01 Litoměřice |
| Telefon: | + 420 727 956 765 |
| E-mail : | litomerice.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Reprezentant sdružení: | GEPARD s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| Zastoupen : | Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXX |
| Telefon : | XXXXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXXXX |
| ID DS : | hxp776s |
| Bankovní spojení : | Fio banka, a.s. |
| Číslo účtu : | 2300284681/2010 |
| IČO : | 61499552 |
| DIČ : | CZ61499552 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radešín u Martiněvsi (dále jen dodatek).

# Předmět a účel dodatku

  - Úprava ceny a rozsahu díla.

- Na základě geometrického a polohového určení obvodu pozemkové úpravy je výměra upravovaného území 706 ha. V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při určení obvodu pozemkové úpravy je provedena úprava počtu měrných jednotek stanovených výměrou území pro všechny dílčí části 3.4.2., 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. v rámci hlavních celků. Smluvní strany se dohodly z uvedeného důvodu na dodatku ke smlouvě o dílo.

  - V příloze smlouvy o dílo se mění počet MJ a ceny bez DPH u dílčích částí následovně:

      - Původní znění :

      - Nové znění:

  - V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:

      - Původní znění:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 946 800,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 734 700,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 316 800,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 998 300,- Kč |
| DPH 21% | 419 643,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 417 943,- Kč |

      - Nové znění:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 948 400,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 736 700,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 317 700,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 002 800,- Kč |
| DPH 21% | 420 588,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 423 388,- Kč |

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

# Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 966-2020-508101 ze dne 29. 09. 2020, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Radešín u Martiněvsi.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 05.11.2021 | V Praze dne 03.11.2021 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Pavel Pojer ředitel KPÚ pro Ústecký kraj | Ing. Tomáš Krátký jednatel GEPARD s.r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Radešín u Martiněvsi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 17 | 800 | 13 600 | 30.6.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 4 | 4 500 | 18 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 706 | 300 | 211 800 | 30.6.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 164 | 2 000 | 328 000 | 30.11.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 20 000 | 0 | 31.3.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 8 | 3 000 | 24 000 | 31.5.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 706 | 250 | 176 500 | 30.6.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 706 | 250 | 176 500 | 31.10.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 948 400 | 31.10.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 706 | 450 | 317 700 | 31.8.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 6 | 100 | 600 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 60 | 100 | 6 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 1 | 100 | 100 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 706 | 550 | 388 300 | 30.9.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 12 000 | 24 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 736 700 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 706 | 450 | 317 700 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 317 700 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 948 400 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 736 700 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 317 700 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 002 800 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 420 588 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 423 388 |  |
| V Teplicích dne 05.11.2021 |  | V Praze dne 03.11.2021 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Pavel Pojer |  | Ing. Tomáš Krátký |  |  |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu |  | jednatel GEPARD s.r.o. |  |  |  |  |
| pro Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |