Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. SPU 252793/2021

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

smluvní strany:

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro

Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

tel.:	xxxxxxxxxxx

e-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:	Martin Dobeš s.r.o.

Sídlo:						     Pod Labuťkou 263/16, 180 00 Praha 8

Doručovací adresa:				     xxxxxxxxxx

Zastoupený:					     Ing. Martinem Dobešem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxxxxx

Tel.:						     xxxxxxxxxx

E-mail:						     xxxxxxxxxx

ID DS:						     34bq967

Bankovní spojení:				     ČS Praha 1, pob. 02/222

Číslo účtu:					     1929843319/0800

IČ:	49686623

DIČ:	CZ49686623

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23636.

(dále jen jako „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. SPU 252793/2021

čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě víceprací, které vyvstaly při Zpracovávání projektové dokumentace na opravu  Horního cihlelenského rybníku, k.ú. Horní Libchava. Při podrobném geodetickém zaměření Horního cihelenského rybníka a terénním průzkumem bylo zjištěno, že Horní cihelenským rybník je silně zabahněn, z tohoto důvodu vznikla potřeba zpracovat rovněž projektovou domumentaci na jeho odbahnění.

Rozšíření projektových prací bude obsahovat:

- zpracování projektu na odbahnění Horního cihelenského rybníka;

- rozšíření inženýrské činnosti, zajištění povolení pro uložení sedimentu;

- geodetické zaměření vrstvy sedimentu;

- laboratorní rozbor sedimentu.

Z výše uvedeného důvodu se mění termíny odvzdání prací uvedené v čl. III bod 3.1.1 uzavřené smlouvy o dílo a to následovně:

- Projektová dokumentace z 30. 11. 2021 nově na 10. 3. 2022;

- stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z 30. 4. 2022 na 30. 9. 2022.

Čl. II

Cena za provedení díla

Článek V bod 5.2  Smlouvy o dílo se mění a doplňuje následově:

Celková cena za provedení Díla činí 399 000 Kč bez DPH, tj. 482 790 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena za zpracování projektové dokumentace činí 310 000 Kč bez DPH, tj. 375 100 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena za zpracování projektové dokumentace na odbahnění Horního cihelenského rybníka činí 69 000 Kč bez DPH, tj. 83 490 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena za zajištění stavebního povolení činí 20 000 Kč bez DPH, tj. 24 200 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. SPU 252793/2021 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci dne 23. 11. 2021 | V Praze dne 18. 11. 2021 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Martin Dobeš jednatel společnosti Martin Dobeš s.r.o. |

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Mgr. Marta Srnková