# DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 731-2021-504204, číslo smlouvy zhotovitele 211420954), uzavřené dne 14. 06. 2021 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“

(dále jen „smlouva“).

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Stanislava Fojtíčková; Ing. Jiřina Šliková

Telefon: 						+420 727 956 761; +420 770 169 889

E-mail:  						s.fojtickova@spucr.cz; j.slikova@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

## Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						COLAS CZ, a.s.

Sídlo: 							Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zastoupený: 						xxxxxx, na základě plné moci,

Ředitel divize Silničního stavitelství

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 						4indfqd

Bankovní spojení: 					Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 						5030013729/5500

IČ: 							261 77 005

DIČ: 							CZ 26177005, je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.5 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Důvodem změny ceny jsou vzniklé méněpráce, kdy se jedná o odpočet nákupu a návozu vhodné zeminy do tělesa zemní hráze u SO3 – do tělesa zemní hráze byl použit výkopek z plochy zátopy a nebyl nutný dovoz z jiné lokality a odpočet ohumusování a osetí návodní strany hráze u SO3 – návodní strana hráze bude provedena s kamenným záhozem. Dále související vzniklé vícepráce, kde se jedná o opatření návodní strany hráze u SO3 kamenným záhozem a odtěžením nevhodné zeminy v podloží základové spáry pro hráz u SO4 a navezení vhodné zeminy pro založení hráze. Objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

Výše uvedené vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

V uzavřené smlouvě o dílo v Čl. III odst. 4 byla chybně uvedena cena u SO7, kde došlo pouze v chybě v psaní.

Dále se upravuje znění Čl. IV odst. 3, které vyvstalo uzavřením dodatkem č. 1 a změnou vnitřních postupů objednatele.

Předmět dodatku

  - Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

Původní Celková cena za provedení díla:

Celková cena bez DPH				51 574 428,00 Kč

DPH 21 %						10 830 629,88 Kč

Celková cena včetně DPH			            62 405 057,88 Kč

SO 3 Retenční nádrž RN 1

Celková cena bez DPH				  6 717 477,38 Kč

DPH 21 %						  1 410 670,25 Kč

Celková cena včetně DPH			         	  8 128 147,63 Kč

SO 4 Suchý poldr SP 1

Celková cena bez DPH				 12 321 878,01 Kč

DPH 21 %						   2 587 594,38 Kč

Celková cena včetně DPH			         	 14 909 472,39 Kč

SO 7 RSP ÚSES – lokální biocentrum LBC PP 36

Celková cena bez DPH				     846 786,90 Kč

DPH 21 %						     596 139,41 Kč

Celková cena včetně DPH			         	  3 434 898,51 Kč

SO3

Méněpráce činí					  1 612 759,84 Kč bez DPH

Vícepráce činí					  1 419 487,54 Kč bez DPH

SO4

Vícepráce činí					  1 968 926,00 Kč bez DPH

Nová Celková cena za dílo:

Celková cena bez DPH				53 350 081,70 Kč

DPH 21 %						11 203 517,16 Kč

Celková cena včetně DPH			            64 553 598,06 Kč

SO 3 Retenční nádrž RN 1

Celková cena bez DPH				  6 524 205,08 Kč

DPH 21 %						  1 370 083,07 Kč

Celková cena včetně DPH			         	  7 894 288,15 Kč

SO 4 Suchý poldr SP 1

Celková cena bez DPH				 14 290 804,01 Kč

DPH 21 %						   3 001 068,84 Kč

Celková cena včetně DPH			         	 17 291 872,85 Kč

SO 7 RSP ÚSES – lokální biocentrum LBC PP 36

Celková cena bez DPH				     846 786,90 Kč

DPH 21 %						     178 245,25 Kč

Celková cena včetně DPH			         	  1 024 612,15 Kč

  - Smluvní strany shodně konstatují, že v Čl. IV odst. 3 pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu termínu fakturace následovně:

Fakturace bude provedena po dokončení fakturačních celků nejpozději do 10.12. příslušného roku.

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Plzni dne 6.12.2021    			           V Praze dne 3.12.2021

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………				…………………………

Ing. Jiří Papež					xxxxxx

ředitel 							ředitel divize Silničního stavitelství

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj		COLAS CZ, a.s.

Státní pozemkový úřad

na základě plné moci