DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 356-2018-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Olga Chvátalová

Adresa: 						náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 						+420 727 956 850

E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.

Sídlo: 							Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 						Ing. Lubor Pekarský

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						+420 602 452 882

E-mail: 						lubor.pekarsky@allgeo.eu

ID DS: 						yr3z3x

Bankovní spojení: 					Komerční banka-Plzeň

Číslo účtu: 						2485160297/0100

IČ: 							263 49 469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Lubor Pekarský

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 356-2018-504204 ze dne 9. 4. 2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bernartice u Stráže“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Bernartice u Stráže.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně: V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a v dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce:

Dílčí část 3.4.2 Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 200 MJ, podle skutečnosti provedení 195 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 5 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).

Cena dle smlouvy: 200 MJ x 1 000,- Kč = 200 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 5 MJ x 1 000,- Kč = - 5 000,- Kč.

Cena za celkem práce: 195 MJ x 1 000,- Kč = 195 000,- Kč.

Dílčí část 3.4.3. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 125 MJ, podle skutečnosti provedení 118 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 7 MJ (1 MJ á 2 800,- Kč).

Cena dle smlouvy: 125 MJ x 2 800,- Kč = 350 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 7 MJ x 2 800,- Kč = - 19 600,- Kč.

Cena za celkem práce: 118 MJ x 2 800,- Kč = 330 400,- Kč.

Dílčí část 3.4.4. Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy 430 MJ, podle skutečnosti provedení 417 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 13 MJ (1 MJ á 400,- Kč).

Cena dle smlouvy: 430 MJ x 400,- Kč = 172 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 13 MJ x 400,- Kč = - 5 200,- Kč.

Cena za celkem práce: 417 MJ x 400,- Kč = 166 800,- Kč.

Dílčí část 3.4.5. Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy 430 MJ, podle skutečnosti provedení 417 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 13 MJ (1 MJ á 300,- Kč).

Cena dle smlouvy: 430 MJ x 300,- Kč = 129 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 13 MJ x 300,- Kč = - 3 900,- Kč.

Cena za celkem práce: 417 MJ x 300,- Kč = 125 100,- Kč.

Dílčí část 3.5.1. Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy 430 MJ, podle skutečnosti provedení 417 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 13 MJ (1 MJ á 1 350,- Kč).

Cena dle smlouvy: 430 MJ x 1 350,- Kč = 580 500,- Kč.

Cena za méně práce: - 13 MJ x 1 350,- Kč = - 17 550,- Kč.

Cena za celkem práce: 417 MJ x 1 350,- Kč = 562 950,- Kč.

Dílčí část 3.5.2. Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy 430 MJ, podle skutečnosti provedení 417 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 13 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).

Cena dle smlouvy: 430 MJ x 1 000,- Kč = 430 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 13 MJ x 1 000,- Kč = - 13 000,- Kč.

Cena za celkem práce: 417 MJ x 1 000,- Kč = 417 000,- Kč.

2.3. Dále se mění a stanovují termíny dílčích částí a hlavních celků, a to následovně:

Dílčí část 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice měla být původně odevzdána s etapu Zjišťování hranic Obvodů KoPÚ, z důvodu nutnosti navržení nové katastrální hranice až při návrhu nového uspořádání pozemků se mění termín plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části dle termínu DKM.

Termín dokončení a předání hlavního celku 3.1. Přípravné práce se z původního termínu 30.9.2020 mění na Termín dle DKM, a to z důvodu změny závazku v rámci dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.4.5. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

30. 4. 2020		   Termín dle DKM

3.1. Přípravné práce						30. 9. 2020		Termín dle DKM

2.4 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356-2018-504204 – KoPÚ Bernartice u Stráže se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 2 000 | 34 000 | 31.8.2018 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 352 | 1 000 | 352 000 | 31.5.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 78 | 1 650 | 128 700 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 630 | 90 | 56 700 | 31.5.2019 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 200 | 1 000 | 200 000 | 15.11.2019 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | -5 | -1 000 | -5 000 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 | 2 800 | 350 000 | 30.4.2020 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -7 | - 2 800 | -19 600 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 6 | 3 000 | 18 000 | Termín dle DKM |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 430 | 400 | 172 000 | 31.7.2020 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Rozbor současného stavu | ha | -13 | 400 | -5 200 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 430 | 300 | 129 000 | 30.9.2020 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -13 | 300 | -3 900 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 406 700 | Termín dle DKM |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 430 | 1 350 | 580 500 | 31.8.2021 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Vypracování plánu společných zařízení | ha | -13 | -1 350 | -17 550 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 2 000 | 20 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 430 | 1 000 | 430 000 | 31.8.2020 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -13 | -1 000 | -13 000 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 069 950 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 430 | 350 | 150 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 150 500 |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 1 440 400,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 3 | -5 000,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH z dodatku č.3 | -19 600,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.4. bez DPH z dodatku č. 3 | -5 200,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.5. bez DPH z dodatku č. 3 | -3 900,- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 1 100 500,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.5.1. bez DPH z dodatku č. 3 | -17 550,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.5.2. bez DPH z dodatku č. 3 | -13 000,- |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 150 500,- |
| Celková cena díla bez DPH | 2 627 150,- |
| DPH 21% | 551 702,- |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 178 852,- |

2.5 Za objednatele je oprávněn jednat v technických záležitostech Ing. Ivana Comová, tel. 777 796 663, e-mail: i.comova@spucr.cz.

II. Odůvodnění změny

3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny zjištěním skutečných měrných jednotek, které byly zaměřeny.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 356-2018-504204 ve znění dodatků č. 1 a 2,   která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

- Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

V Plzni dne 12. 11. 2019                                                                  V Plzni dne 11. 11. 2019

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež					    	                 Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel

Státní pozemkový úřad

v.z. Mgr. Petr Brož