# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 1521-2021-505207

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 |
| Adresa: | Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor |
| Zastoupen: | Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor |
| Telefon: | xxxxxx |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | tabor.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEO-CZ s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Noskov 21, 391 43 Mladá Vožice |
| Zastoupen: | Jiřím Šindelářem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jiří Šindelář |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Jiří Šindelář |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | geo@geo-cz.com |
| ID DS: | sru75de |
| Bankovní spojení: | Raiffeisen Bank |
| Číslo účtu: | 3987086001/5500 |
| IČO: | 28098587 |
| DIČ: | CZ28098587 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17150 |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany na základě žádosti zhotovitele ze dne 18.1.2022 uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 1521-2021-505207. Důvodem je současná situace týkající se šíření infekčnější varianty Omikron nemoci COVID 19, a s tím spojené chování vlastníků dotčených parcel po odeslání pozvánek a při jednání samotném.

Článek IV. Smlouvy o dílo se z výše uvedených důvodů mění takto:

Původní znění:

- Čl. IV

- Termín a místo plnění

  - Zahájení činnosti: po podpisu Smlouvy Smluvními stranami.

  - Ukončení činnosti: Zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá Objednateli kompletní dokumentaci celého Díla do 31.1.2022.

  - Místo plnění Díla: katastrální území: Drahov, Vyšetice, Mokrá, Vodice, Komárov, Chotěmice, Náchod, Sedlečko u Soběslavě, Hvožďany, Vlásenice, Dub, Mladá Vožice, Klenovice, Roudná, Dolní Hořice, Stoklasná Lhota, okres: Tábor.

  - Dokončené Části Díla budou předány Objednateli na adrese: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Nové znění:

- Čl. IV

- Termín a místo plnění

  - Zahájení činnosti: po podpisu Smlouvy Smluvními stranami.

  - Ukončení činnosti: Zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá Objednateli kompletní dokumentaci celého Díla do 28.2.2022.

  - Místo plnění Díla: katastrální území: Drahov, Vyšetice, Mokrá, Vodice, Komárov, Chotěmice, Náchod, Sedlečko u Soběslavě, Hvožďany, Vlásenice, Dub, Mladá Vožice, Klenovice, Roudná, Dolní Hořice, Stoklasná Lhota, okres: Tábor.

  - Dokončené Části Díla budou předány Objednateli na adrese: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Závěrečná ustanovení

- Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními   Občanského zákoníku.

- Závazky za plnění tohoto dodatku přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| 19.1.2022 | 19.1.2022 |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Jiří Šindelář jednatel GEO-CZ s.r.o. |