Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 0000 Praha 3

IČ0:	01312774

DIČ: 	není plátcem DPH

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Tel.: +420 727 956 872

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

Osoby zmocněné jednat ve věcech

- Smluvních:	Ing. Pavel Pojer

Tel.: +420 727 956 746

E-mail: p.pojer@spucr.cz

- Technických: 	Ing. David Sladký

Tel.: +420 725 901 533

E-mail: d.sladky@spucr.cz

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: Farma BORVILL, s.r.o.

Sídlo: Dolany 81, 533 45 Opatovice nad Labem

IČO: 02716917

DIČ: CZ02716917

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID DS: jmfd8mb

Zastoupený: Ivetou Vilímovou, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. objednatele: SPU 327285/2021

uzavřené dne 14. 09. 2021

Předmět díla smlouvy:

„Odstranění nánosů ze zátopy rybníka na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice, č. II“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Česká Kamenice, pozemek st. 1308/1, p.č. 2330, p.č. 2329 a p.č. 2327 v k.ú. Česká Kamenice

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SPU 327285/2021 je:

- změna termínu dokončení stavebních prací dle Čl III., odst. 3.1 Smlouvy o dílo č.j. SPU 327285/2021.

2. Důvodem změny termínu jsou nevhodné klimatické podmínky, které znemožňují zhotoviteli včas dokončit stavební práce dle Smlouvy o dílo č.j. SPU 327285/2021.

Čl. II

Změny ve smlouvě o dílo

1. Původní znění:

Čl III. Čas plnění, odst. 3.1:

Dokončení stavebních prací:              do 5 měsíců od zahájení stavebních prací

2. Nové znění:

Čl III. Čas plnění, odst. 3.1:

Dokončení stavebních prací:              do 6 měsíců od zahájení stavebních prací

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1.Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.j. SPU 327285/2021 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č.j. SPU 327285/2021 zůstávají beze změny v platnosti.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své elektronické podpisy.

V Teplicích dne 09. 03. 2022					V Dolanech dne 08. 03. 2022

za objednatele							za zhotovitele

.......................................................				............................................

Ing. Pavel Pojer                                    		                	Iveta Vilímová

ředitel KPÚ pro Ústecký Kraj					jednatelka

Státní pozemkový úřad				              	Farma BORVILL, s.r.o.