Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:	U Nisy 745/6a,460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa

Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa

Tel.	XXXXXXX

E-mail:	j.novotny1@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení GROMA PLAN s.r.o. a   POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXX

Tel.:	XXXXXXX

E-mail:	XXXXXXX

ID DS:	ekc85xd

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	27-4501350277/0100

IČO:	25233025

DIČ:	CZ25233025

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:                             XXXXXXX

Osoba odpovědná za geodetické práce:           XXXXXXX

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. 484-2020-541101.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 2 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele a s ohledem na méněpráce a vícepráce vzniké při zpracování etapy zjišťování hranic obvodů KoPÚ a pozemků neřešených. Bylo zjištěno, že původně stanovené měrné jednotky před podpisem smlouvy o dílo je nutné upřesnit. Dále vzhledem k tomu, že u pozemku s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. je zapsáno duplicitní vlastnictví, bude tento pozemek přesunut do pozemků neřešených dle § 8a zák. č. 139/2002 Sb.

Z výše uvedeného důvodu se mění počet měrných jednotek pod bodem 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 2 nádledovně :

- Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ se mění z původní hodnoty 72 MJ nově na 53 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 108 000 Kč nově na 79 500,00 Kč bez DPH.

- Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 se mění z původní hodnoty 0 MJ nově na 5 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 0,00 Kč nově na 20 000,00 Kč bez DPH.

- Měrné jednotky pod bodem 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků se mění z původní hodnoty 107 MJ nově na 106 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty                     53 500 Kč nově na 53 000,00 Kč bez DPH.

- Měrné jednotky pod bodem 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění z původní hodnoty 107 MJ nově na 106 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 160 500 Kč nově na 159 000,00 Kč bez DPH.

- Měrné jednotky pod bodem 3.5.2. Vypracování návrhu k vystavení se mění z původní hodnoty 107 MJ nově na 106 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty                 160 500 Kč nově na 159 000,00 Kč bez DPH.

- Měrné jednotky pod bodem 3.6. Mapové dílo se mění z původní hodnoty 107 MJ nově na 106 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 85 600 Kč nově na                          84 800,00 Kč bez DPH.

- Celková cena za Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se mění z původní hodnoty 374 000 Kč nově na 365 000 Kč bez DPH.

- Celková cena za Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) se mění z původní hodnoty 382 000 Kč nově na 379 000 Kč bez DPH.

- Celková cena za Mapové dílo celkem (3.6.) se mění z původní hodnoty 85 600 Kč nově na 84 800 Kč bez DPH.

- Celková cena díla se mění z původní hodnoty 841 600,00 Kč nově na hodnotu          828 800,00 Kč bez DPH.

- ČI. II

- Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 365 000 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 379 000 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 84 800 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 828 800 Kč |
| DPH 21% | 174 048 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 002 848 Kč |

- Čl. III
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je položkový výkaz činností.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci 18. 3. 2022 | V Plzni 17. 3. 2022 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | pan Pavel Vostracký jednatel GROMA PLAN s.r.o. |