# DODATEK   č. 1   SMLOUVY  O  DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Maršov, Těšov 
uzavřené dne 29. 6. 2015

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Zastoupený: | Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | x x x x x x x x x x |
| Číslo účtu: | x x x x x x x x x x |
| Realizující pobočka: | Pobočka Uherské Hradiště |
| Sídlo pobočky: | x x x x x x x x x x |
| Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x |
| V technických záležitostech je oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x |

dále jen „objednatel“

| Zhotovitel: | Sdružení GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická a projekční kancelář a 1. Geo, spol. s r.o. "GEOCENTRUM - 1. Geo" |
| --- | --- |
| Sídlo: | tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc |
| Zastoupený: | Petrem Liškou, jednatelem společnosti |
| IČ: | 47974460 |
| DIČ: | CZ47974460 |
| ID DS: | 6ejp63k |
| Bankovní spojení: | x x x x x x x x x x |
| Číslo účtu: | x x x x x x x x x x |
| Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném: | x x x x x x x x x x |
| Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x |
| V technických záležitostech je oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x |

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 29. 6. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Maršov u Uherského Brodu“ a návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Těšov“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“).

2.	Na základě výsledků projednání změny obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Těšov se mění počty měrných jednotek fakturačních celků 3.1.2. a 3.1.4. dle přílohy k Dodatku č. 1 smlouvy. Potřeba zadání nových služeb vyvstala při šetření obvodu pozemkové úpravy v k. ú. Těšov s vlastníky pozemků, kdy byly zjištěny značné rozdíly mezi stavem KN a skutečným stavem užívání pozemků v trati Vinohrady a vlastníci pozemků se dožadovali odstranění těchto nesouladů. Podle provedeného šetření se nejedná o chybu v údajích katastru nemovitostí, ale o dlouhodobé užívání pozemků v jiných hranicích, jak jsou evidovány v údajích katastru nemovitostí. Tento stav lze napravit pouze obnovou operátu. Výše uvedené změny byly projednány s katastrálním úřadem, s vlastníky a odsouhlaseny sborem zástupců vlastníků.

Na základě výsledků projednání návrhu plánu společných zařízení (dále také „PSZ“) a změny obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Maršov u Uherského Brodu se mění počet měrných jednotek fakturačního celku 3.1.2. dle přílohy k Dodatku č. 1 smlouvy. Při projednání návrhu PSZ v k. ú. Maršov byla jako nejpřijatelnější varianta řešení trasy hlavní polní cesty C1 (návaznost na k. ú. Pašovice na Moravě) z hlediska technického i ekonomického vyhodnocena trasa podél toku v území původně vyloučeného z obvodu KoPÚ, proto bylo navrženo rozšíření obvodu KoPÚ v k. ú. Maršov. Výše uvedené změny byly projednány s vlastníky a odsouhlaseny sborem zástupců vlastníků.

3. 	S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na zvýšení počtu měrných jednotek u předmětných dílčích ucelených částí díla a termínech plnění díla.

4. 	Zadavatel si v ustanovení bodu 1.3. - 1.5. článku I. Smlouvy o dílo vyhradil opční právo ve výši 242 000,- Kč bez DPH, které nyní využívá pro provedení nových služeb v rámci tohoto dodatku č. 1 ve výši 8 000,- Kč bez DPH.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních/dílčích fakturačních celků upravuje takto:

k.ú. Těšov

3.1.2. a) Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech

2 MJ x 1 000,-Kč = 2 000,- Kč

Termín ukončení: 15.11.2016

3.1.4. a) Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické

plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3 MJ x 1 500,-Kč = 4 500,- Kč

Termín ukončení: 15.11.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín ukončení: 28.2.2017

3.1.1.-3.1.6. Přípravné práce celkem

Termín ukončení: 28.2.2017

k.ú. Maršov u Uherského brodu

3.1.2. a) Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty

3 MJ x 500,-Kč = 1 500,- Kč

Termín ukončení: 30.9.2016

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1.	Cena za provedení díla je sjednána na základě nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| 1. | Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 1 042 000,- Kč |
| --- | --- | --- |
| 2. | Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 1 044 900,- Kč |
| 3. | Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 189 500,- Kč |
| 4. | Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 96 000,- Kč |
| Celková cena bez DPH |  | 2 372 400,- Kč |
| DPH 21% |  | 498 204,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH |  | 2 870 604,- Kč |

- Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

- Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 6. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.

2.	Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 2.9.2016

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | sdružení "GEOCENTRUM - 1. Geo" Petr Liška jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická a projekční kancelář |