# Dodatek č. 8

# ke Smlouvě o dílo č. 1461-2016-508101 uzavřené dne 2.11.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněna jednat: | Ing. Anna Havlíková, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín |
| Adresa: | 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 |
| Telefon: | 727 956 725 |
| E-mail : | a.havlikova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
| Reprezentant sdružení: |  |
| Obchodní firma nebo název: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| Sídlo: | Praha 10, Plukovníka Mraze 1425/1, PSČ 102 00 |
| IČO: | 26695103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Člen sdružení: |  |
| Obchodní firma nebo název: | Geocart CZ a.s. |
| Sídlo: | Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno |
| IČO: | 25567179 |
| DIČ: | CZ25567179 |
| Zastoupen: | Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 03. 08. 2016, Ing. Janem Nedomou, jednatelem společnosti Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | 1.Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 2. Ing. Jan Nedoma, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | 1. U Městského soudu v Praha, oddíl C, vložka 87873 2. U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Blankartice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Blankartice.

# Předmět a účel dodatku smlouvy

- Předmětem Dodatku č.8 Smlouvy o dílo navýšení počtu MJ u etapy 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Důvodem změny počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy je úprava dle skutečně požadované práce na základě požadavku vlastníků pozemků na vytyčení.  Z tohoto důvodu dochází ke změně počtu měrných jednotek a změně cen:

- Etapa vytyčení pozemků dle zapsané DKM z 250 MJ na 353 MJ, cena z 125 000 Kč na 176 500 Kč

- Na základě změn počtu MJ se příloha č. 1 mění takto:

- Počet měrných jednotek dílčích fakturačních celků:

|  | Mapové dílo | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 353 | 500 | 176 500 |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 176 500 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  | 176 500 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 774 100 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 372 561 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 146 661 Kč |  |

# Článek II.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1-7 se nemění.

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1461-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Blankartice“.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

| V Teplicích dne 11.04.2022 | V Praze dne 08.04.2022 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| .......................................................... Ing. Pavel Pojer ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | .......................................................... Ing. Zbyněk Řezník jednatel Geodetická kancelář Nedoma  Řezník s.r.o. |

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Blankartice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |  |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 650 | 6 500 | 30.6.2017 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 250 | 6 250 |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 455 | 550 | 250 250 | 30.11.2017 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 59 | 1 050 | 61 950 | 30.11.2017 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 150 | 1 050 | 157 500 | 30.11.2017 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 2 500 | 0 | 30.11.2017 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 455 | 450 | 204 750 | 30.11.2017 |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 455 | 460 | 209 300 | 15. 4. 2018 |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 896 500 | 15.4.2018 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 455 | 460 | 209 300 | 31. 5. 2019 |  |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 26 | 800 | 20 800 |  |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 37 | 900 | 33 300 |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 455 | 460 | 209 300 | 15.2.2020 |  |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 482 700 |  |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 455 | 480 | 218 400 | do 5 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 218 400 |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 353 | 500 | 176 500 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 176 500 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 896 500 Kč |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 482 700 Kč |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 218 400 Kč |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 176 500 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 774 100 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 372 561 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 146 661 Kč |  |  |
| V Teplicích dne |  | V Praze dne |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: 11.04.2022 |  | Za zhotovitele: 08.04.2022 |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |  | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |  |  |  |  |  |