D O D A T E K  Č. 7   S M L O U V Y   O  D Í L O

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  Katusice

č. objednatele: 35/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:              			           Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj

Sídlo:						           Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Jednající:                                                                   Ing. Jiří Veselý,  ředitel

Tel/fax.                                                                      XXXXX

E-mail:                                                                       stredocesky.kraj@spucr.cz

Doručovací adresa:                                                   Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

V technických záležitostech oprávněn: 	           Radka Opltová, referent Pobočky Mladá

Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí

Pobočky Mladá Boleslav

Tel.:                                                                          XXXXX/XXXXX

E-mail:                                                                       r.opltova@spucr.cz/

mboleslav.pk@spucr.cz

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ:                                                                             01312774

DIČ:						           CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: 					 AGROPLAN spol. s r.o.

Adresa: 						 Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: 						 Ing. Jana Švábová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Jana Švábová

V technických záležitostech oprávněn jednat:	 XXXXX

Bankovní spojení: 					 ČSOB a.s.

Číslo účtu:						 31405/0300

IČ:                                                                              48110141

DIČ:						             CZ48110141

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku je úprava ceny (méněpráce) na základě skutečných měrných jednotek u níže uvedeného dílčího fakturačního celku:

Hhavního fakturačního celku 3.  Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Dílčí fakturační celek 3.1. –  Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků, hlavního fakturačního celku

MJ         cena za MJ        Cena Kč bez DPH     DPH    Cena Kč s DPH

Původně 100bm       	    400	              100                  40000,-            8400,-            48400,-

Dle skutečnosti 100bm          4	              100                      400,-                84,-                484,-

Původně bod       	    600	              100                  60000,-           12600,-            72600,-

Dle skutečnosti bod             17	              100                    1700,-               357,-              2057,-

Hodnota méněprací  bez DPH činí   97900,- Kč, včetně DPH činí  118459,- Kč

Odůvodnění :

Vytýčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KoPÚa stabilizace hranic pozemků Pobočka Mladá Boleslav provedla na základě obdržených žádostí vlastníků. Vyčíslené méněpráce, které jsou předmětem tohoto dodatku, zohledňují skutečně provedené práce a měrné jednotky.

V návaznosti na toto ujednání se upraví cena i v Příloze č.1 k dodatku č.7 SOD č.35/2014-537100 KoPÚ Katusice (bod 3.1. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 35/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014.

V Praze dne: 27. 4. 2022            			V Praze dne: 27. 4. 2022

Za objednatele:					 Za zhotovitele:

…………………………….                                  ……………………………..

Ing. Jiří Veselý					 Ing. Jana Švábová

ředitel                                         			 jednatelka firmy AGROPLAN spol. s  r.o.

KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

Příloha č.1 dodatku č. 7  SOD 35/2014-537100 KoPÚ Katusice

|  |  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 675 | 270 | 182 250 | 15.11.2014 |
|  | 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace |  |  |  |  |  |
|  |  | - mimo trvalé a lesní porosty | ha | 675 | 500 | 337 500 | 15.6.2015 |
|  |  | - v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | - v lesních porostech | ha | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.3. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 30.10.2015 |
|  |  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 157 | 580 | 91 060 |  |
|  |  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 562 | 100 | 56 200 |  |
|  |  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 0 | 150 | 0 |  |
|  | 1.4. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 30.10.2015 |
|  |  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 41 | 580 | 23 780 |  |
|  |  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 90 | 100 | 9 000 |  |
|  | 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 0 |  | 0 |  |
|  |  | - vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |
|  |  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 0 |  | 0 |  |
|  | 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 673 | 250 | 168 250 | 15.6.2016 |
|  |  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 868 040 |
|  | 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 673 | 300 | 201 900 | 15.4.2017 |
|  | 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 33 | 400 | 13 200 | 15.4.2017 |
|  | 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 7 | 2 000 | 14 000 | 15.4.2017 |
|  | 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 673 | 300 | 201 900 | 15.5.2018 |
|  | 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 | 4 000 | 12 000 | 15.6.2018 |
|  |  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | 443 000 |
|  | 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |  |
|  | 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 4 | 100 | 400 | 3 měsíce |
|  |  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 17 | 100 | 1 700 |  |
|  | 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 673 | 190 | 127 870 | 3 měsíce |
|  |  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 129 970 |
|  | Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 868 040 Kč |  |
|  | 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | 443 000 Kč |  |
|  | 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 129 970 Kč |  |
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 1 441 010 Kč |  |
|  | DPH |  |  |  |  | 302612,10 Kč |  |
|  | Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 1743622,10 Kč |  |
|  | 1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |  |  |  |  |  |
|  | V Praze dne 27. 4. 2022 V Praze dne 27. 4. 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………………… |  | …………………………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | Ing. Jiří Veselý |  | Ing. Jana Švábová |  |  |  |  |
|  | ředitel KPÚ pro Středočeský kraj |  | jednatelka AGROPLAN spol. s r.o. |  |  |  |  |
|  | a hl. m. Praha |  |  |  |  |  |  |