Číslo smlouvy objednatele: 38/2015-537100

Číslo smlouvy zhotovitele: V108

Dodatek č. 1

ke  SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Konečný příjemce na faktuře:	SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř.

zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Kovářová, vedoucí Pobočky Příbram, XXXXXXX, odborný referent

Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.:	XXXXXXX

E-mail:	XXXXXXX

ID DS:	XXXXXXX

Bankovní spojení:	XXXXXXX

Číslo účtu:	XXXXXXX

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

zastoupený:	jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý

Tel.:	XXXXXXX

E-mail:	XXXXXXX

ID DS:	XXXXXXX

Bankovní spojení:	XXXXXXX

Číslo účtu:	XXXXXXX

IČ:	25227751

DIČ:	CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni č. C 10235

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ XXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

II.

Na základě žádostí vedených u Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram, ze dne 15.9.2016, č.j. SPU 478357/2016 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram pod č.j. 717/2016) a dále ze dne 6. 10. 2016, č.j. SPU 515219/2016 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram pod č.j. 776/2016), na základě použití opčního práva s přihlédnutím ke kapitole IV, bodu 15 Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ze dne 20. 9. 2016 a v souladu s článkem XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015 se smluvní strany dohodly na použití  opčního práva.

Na základě odsouhlasené změny závazku ze smlouvy dochází k navýšení o 13 MJ a navýšení o částku 6 500,- Kč v bodě 6.1. článku VI. smlouvy Cena za provedení díla a dále v bodě 3.1.1. Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná, která je nedílnou součástí tohoto dodatku takto:

Čl. VI.

Cena za provedení díla

- Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny na základě použití opčního práva:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 512 100 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 260 000 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 69 300 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 28 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 869 400 Kč |
| DPH 21% | 182 574 Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 051 974 Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele : 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015 zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V ………………  dne ……………				V ………… dne …………………

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………….	…………………………………….

Ing. Jiří Veselý	Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná

| Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bražná |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20+13 | 500 | 16 500 | 30.11.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000 | 20 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty | ha | 157 | 500 | 78 500 | 30.06.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech | ha | 74 | 1 000 | 74 000 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 69 | 1 000 | 69 000 | 30.11.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 231 | 500 | 115 500 | 30.06.2018 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 231 | 300 | 69 300 | 30.06.2018 |
|  | Vodohospodářská studie 2) | ha | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 231 | 300 | 69 300 | 30.11.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 512 100 | 30.11.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 157 | 400 | 62 800 | 30.04.2019 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 4 | 800 | 3 200 |  |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 157 | 500 | 78 500 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 13 | 1 000 | 13 000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 157 | 500 | 78 500 | 30.11.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 7 000 | 14 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 260 000 | 30.04.2020 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 231 | 300 | 69 300 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 69 300 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3) | 100 bm | 40 | 700 | 28 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  | 28 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 512 100 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 260 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 69 300 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 28 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 869 400 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 182 574 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 051 974 Kč |
| V ……………... dne ………………………... | V ............................ dne ............................ |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj | Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. |