Č.j. objednatele:

DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Olbramov

podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Zdenka Pšenáková, vrchní referent, Pobočky Tachov

Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: 															+ 420 727 956 755

E-mail:																z.psenakova@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo: 																Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Karel Vondráček, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS:																s85762s

Bankovní spojení: 												Česká spořitelna

Číslo účtu: 															0720092329/0800

IČ: 																	   	40527514

DIČ: 																	CZ740527514

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2015 smlouvu o dílo č. 563-2015-504204 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Olbramov (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě bylo dále uzavřeno celkem 6 dodatků.

- Zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 211770/2022 ze dne 10. 06. 2022 o navýšení ceny za měrnou jednotku etapy 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ. Vzhledem k všeobecně známým okolnostem, především pak nepředvídatelné ekonomické situaci a vývoji cen služeb a nezbytného materiálu v letech 2021 - 22, neumožňuje jednotková cena předmětné etapy plnění uvedená ve smlouvě tuto dílčí část realizovat bez výrazných ztrát zhotovitele. Objednatel však zhototvitelem uvedené bezprecedentní navýšení ceny za měrnou jednotku vzhledem k obecným zásadám vztaženým k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nemůže akceptovat. Smluvním stranám tak nezbývá, že uzavřený smluvní vztah řádně ukončit. Objednatel interně požádal dopisem č.j. SPU 212611/2022 ze dne 13. 06. 2022 Odbor pozemkových úprav SPÚ o stanovisko o ukončení smlouvy o dílo na zpracování KoPÚ Olbramov. Odbor pozemkových úprav SPÚ dopisem ze dne 22.6.2022 č.j. SPU 229252/2022 souhlasí s ukončením stávajícího smluvního vztahu.

- V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění.

Předmět doHODY

- Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1-6, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.

- Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:

Dílčí část 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole

Dílčí část 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé

porosty

Dílčí část 3.1.3. Rozbor současného stavu

Dílčí část 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ,

geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.

č. 357/2013 Sb.

Dílčí část 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných

geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

Dílčí část 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Dílčí část 3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ,

geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.

č. 357/2013 Sb. - vícepráce

Dílčí část 3.1.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění

pozemků

Dílčí část 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo

trvalé porosty

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Dílčí část 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků

Dílčí část 3.2.4. Vypracování plánu společných zařízení – aktualizace

Dílčí část 3.2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1

zákona - aktualizace

Dílčí část 3.3. Mapové dílo

Dílčí část 3.5.1. Dokumentace ke vstupním nárokům

Dílčí část 3.5.2. Zpracování upřesnění přídělů – dokumentace k výstupním nárokům

Dílčí část 3.5.3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic

pozemků

- Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody.

- Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.

- Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců. Počátek této záruční lhůty je termín podepsání Dohody.

- Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce.

Závěrečná ustanovení

- Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o odstoupení od smlouvy ze dne 10.06.2022

Příloha č. 2 – Žádost o stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 13.06.2022

Příloha č. 3 – Stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 22.06.2022

V Plzni dne 8. 7. 2022                                                V Plzni dne 8. 7. 2022

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež	Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel

Státní pozemkový úřad										GEOREAL spol. s r.o.