REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ POKŘIKOV – I. ETAPA

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO03 HLAVNÍ POLNÍ CESTA HC3

SO03.901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

OBSAH:

D.03.901.1     	Technická zpráva

D.03.801.2   	Situace DIO

Benešov 06/2021							Ing. Tichovský Roman

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Stavba:                              	REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ POKŘIKOV II. etapa

Stavební objekt:                  	SO03  Hlavní polní cesta HC3

Stavební podobjekt:  		SO 03.901 Dopravně inženýrské opatření

Investor (stavebník): 		Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,

Pobočka Chrudim

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

IČO:					01312774

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

Šárka Pilařová, vrchní referent Pobočky Chrudim

Zpracovatel dokumentace:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Nábřežní 4, 150 56

Divize 06

IČO:					47116901

Projektant dopravní části: 		Ing. Tichovský Roman

Na Karlově 94

256 01 Benešov

IČ: 450 61 319, DIČ 6706301536

Odpovědný projektant:			Ing. Roman Tichovský

Číslo evidence ČKAIT:			0005972 (dopravní stavby)

Místo stavby:	k.ú. Pokřikov (725021)

Parcelní čísla pozemků:	2045, 2617, 2246, 2247, 2814, 2818 a 2879

Obec s RP:	Hlinsko (639303)

Kraj:				Pardubický kraj (CZ053)

Stupeň PD:  		    		PDSP + DPS

Dokumentace je zpracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. přílohy č. 12 a 13 a vyhlášky č. 251/2018 Sb.

# PODKLADY A PRŮZKUMY

## Zpracovaná dokumentace

- Údaje z ÚPD obce

## Ostatní podklady a  průzkumy

- Mapové podklady KN a PK.

- Dopravní průzkumy

- Stavební průzkum inženýrských sítí.

- Aktuálně platné technické normy, předpisy TP, TKP, PPK, vzorové listy, vzorové výkresy opakovaných řešeni).

# NÁVRH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ

Rozsah omezení

Při realizaci vlastní stavby bude nutná úplná uzavírka účelové komunikace – polní cesty HC3 ve 2 etapách. V 1. etapě budou rekonstruovány propustky a část komunikace.  Po dobu stavby bude osazeno dopravní značení upozorňující na práce na komunikaci a na uzavřený prostor komunikace.

Uzavřený úsek

Účelová komunikace – polní cesta v délce 2471bm.

Objízdná trasa

Objízdná trasa je navržena pro zemědělskou techniku po souběžných polních a lesních cestách.  Délka objízdné trasy činí 2,0 a 3,0km.

Doba realizace

Doba realizace bude upřesněna zhotovitelem v rámci samostatného jednání a povolování přechodných opatření v průběhu projednání uzavírky. Projektant předpokládá uzavírku v délce cca 6-8 měsíců.

Při zpracování návrhu byly respektovány platné právní normy, zák.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláška MDS č.294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava provozu na pozemních komunikacích.

Návrh umístění a provedení přechodného dopravního značení je zpracován s přihlédnutím k Zásadám pro přechodné dopravní na pozemních komunikacích (TP 66).

# DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Stávající trvalé dopravní značení na přístupových komunikacích bude zachováno. Osazené přechodné dopravní značení bude základního formátu a bude umístěno na přenosných podstavcích dle situace.

Technické podmínky

Provedení značek musí odpovídat platné příloze vyhlášky MDS 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a Vzorovým listům staveb PK, část VL 6.1. Svislé dopravní značky.

Přenosné značky užité na silnici budou celolisované z hliníkových nebo ocelových pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu včetně rohů, vyztužené C profilem pevně spojeným se zadní stranou značky.  Značky budou připevněny na červenobíle pruhované nosné konstrukce (sloupky) z FeZn profilu o průřezu 40x40mm a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů.

Umístění značek bude provedeno dle Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 66) a je zachyceno v situaci DIO.

Dopravní zařízení Z2, Z4a  musí být z materiálu schváleného typu. Činná plocha polepena retroreflexní fólií  minimálně třídy 2.  Osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů.  Způsob uchycení pomocí tzv. D systému. Všechna dopravní zařízení a značky musí být schválena pro použití na pozemních komunikacích.

- ÚDRŽBA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Návrh dopravně-inženýrských opatření bude projednán s DI Policie ČR. Zhotovitel před zahájením stavebních prací požádá silniční správní úřad o povolení uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Zhotovitel nebo jím pověřená osoba musí zajistit nepřetržitou kontrolu a údržbu dopravního značení po celou dobu výstavby.

Ing. Tichovský Roman