Číslo smlouvy objednatele:   46/2017-537100

38-2017-537209/4

Číslo zhotovitele:                          11565/2017

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velenice

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velenice

a v navazujících částech katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :					Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: 					Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený						ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiří Veselý

tel.:							XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. arch. Jaroslav Janoušek

tel.:	                                                                              XXXXX

e-mail:							nymburk.pk@spucr.cz a j.janousek@spucr

ID DS: 							z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ							01312774/CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : 	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.

sídlo:                						Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

zastoupený						Jiřím Foltánem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Jiří Foltán, jednatel

Ing. Jiří Šramar, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

tel./fax:							XXXXX

e-mail:							XXXXX

ID DS:							sfm77qh

Bankovní spojení: 					ČSOB a.s. Hradec Králové

Číslo účtu						17713943/0300

IČ/DIČ							64793036/CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,      vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, (dále i „SPÚ“) dne 25. 10. 2017, se sdružením dodavatelů, které zastupuje společnost GEOŠRAFO s.r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav (dále      i „KoPÚ“) v k.ú. Velenice a na částech sousedních katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice.

K dnešnímu dni byla platná smlouva doplněna o 3 dodatky. Důvody pro uzavření následných dodatků                    ke smlouvě o dílo jsou specifikovány takto:

Dodatek č.1 - v průběhu smluvního plnění nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – „GDPR“, co bylo zohledněno uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Dodatek č.2 - plnění závazků ze smlouvy bylo dotčeno restrikcemi, jež vyhlásila Vláda ČR v souvislosti s šířením epidemie onemocnění COVID-19. Do prací na návrhu plánu společných zařízení (dále i „PSZ“) se v této etapě promítly nové požadavky zastupitelů Obce Velenice na úpravu    a doplnění PSZ.

Dodatek č.3 - velká četnost podaných žádostí o rozdělení spoluvlastnictví vyvolala časové nároky      na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Rozdělením je dotčeno přes 90 listů vlastnictví, na kterých je evidována nadpoloviční výměra území řešeného komplexními pozemkovými úpravami.

Čl. II.

Dne 20. 5. 2022 ve Velenicích proběhlo jednání kontrolního dne. Starostové všech obcí v obvodu KoPÚ byli seznámeni se zásadami nového uspořádání pozemků. Návrh s sebou nese potřebu korekce průběhu všech katastrálních hranic na obvodě KoPÚ. Změny hranic obcí podléhají projednání v zastupitelstvech všech obcí.

Významným vlastníkům pozemků, kteří v daném území současně hospodaří, byla toho dne, tj. 20. 5. 2022, dána možnost konzultovat jejich náměty či připomínky k návrhu nového uspořádání pozemků. Projektant je posoudil, ve vhodných případech je zohlednil. V začátku měsíce června 2022 byl upravený návrh nového uspořádání pozemků rozeslán všem vlastníkům v obvodu KoPÚ. V posledních dnech měsíce června 2022 byl projednán návrh nového uspořádání pozemků s jejich vlastníky. Na podkladě podnětů vlastníků a vyslovených nesouhlasů je nutné návrh nového uspořádání znovu korigovat.

Na podzim roku 2022 vyprší mandáty současným zastupitelům obcí. Ve většině obcí dotčených danou KoPÚ proběhnou, někde jediná, již poslední zasedání na přelomu měsíců srpen a říjen. Pobočka Nymburk spolu se zhotovitelem považují za účelné využít danou časovou dispozici k uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo s cílem o dosažení maximální kvality návrhu nového uspořádání pozemků v obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velenice a v přiléhajících částech sousedních k.ú.

Dle uzavřené smlouvy o dílo (dále i „SOD“) pro dokončení etapy:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- Dodatkem č.3 termín stanoven do 30. 7. 2022			                          - nově do 30. 9. 2022

3.5.1.-3.5.3. Návrhové práce celkem

- Dodatkem č.3 termín stanoven do 30. 7. 2022			                          - nově do 30. 9. 2022

Další termíny pro plnění návazných dílčích fakturačních celků jsou odvozeny od výzvy objednavatele, případně od zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. Není důvod je měnit.

Čl. III.

Změna termínu pro odevzdání fakturačního celku se nepromítá do závazků finančního plnění.

Čl. IV.

Ustanovení smlouvy o dílo, která nebyla obsahem tohoto dodatku dotčena, zůstávají v platnosti. Změnu v časovém plnění rekapituluje položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást uzavíraného Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo.

Čl. V.

Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č.4

V Praze dne 28. 7. 2022				V Hradci Králové dne 28. 7. 2022

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………			…………………………………………….

Ing. Jiří Veselý						Jiří Foltán

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti.

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha	GEOŠRAFO s.r.o.

Dodatek č.4 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.4 smlouvy o dílo - KoPÚ Velenice |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  | 30.9.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 50 | 4 000 | 200 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 799 | 800 | 639 200 | 30.9.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 7 | 800 | 5 600 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 188 | 3 000 | 564 000 | 30.9.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 6 | 3 000 | 18 000 | 30.9.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 70 | 1 500 | 105 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 806 | 240 | 193 440 | 30.9.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 806 | 600 | 483 600 | 30.92019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 2 208 840 | 30.9.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 806 | 750 | 604 500 | 30.06.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 150 | 500 | 75 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 162 | 800 | 129 600 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 8 000 | 80 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 805 | 600 | 483 000 | 30.09.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 402 100 | 30.9.2022 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 806 | 200 | 161 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 161 200 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 | 1200 | 120000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  | 120000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 2 208 840 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 402 100 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 161 200 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 120 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 3 892 140 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 817 349 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 4 709 489 Kč |  |
| V Praze dne 28. 7. 2022 | V Hradci Králové dne 28. 7. 2022 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý | Jiří Foltán |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu | jednatel společnosti |  |
| pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | GEOŠRAFO s.r.o. |  |