# DODATEK Č.1

# K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

# o obstarání záležitostí příkazce

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Pobočka Česká Lípa

Adresa: Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa

zastoupená:  Mgr. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková

Tel.:	xxxxxxx

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

INVESTING CZ spol. s r.o.

Sídlo:					Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec 1

Zastoupený:				Ing. Josefem Nadrchalem, jednatelem společnosti

IČO: 					250 36 751

DIČ: 					CZ25036751

Bankovní spojení: 			Raifeisenbank a.s.

Číslo účtu: 				4716771001/5500

Telefon/fax:				xxxxxxx

e-mail:					xxxxxxx

ID DS:     				vf2crcw

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13915.

(dále jen „příkazník“)

Čl. I.
Účel a předmět dodatku

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k. ú. Holany“ a vzhledem ke skutečnosti, že došlo k vyloučení účastníků zadávacího řízení (dodavatelů) ze zadávacího řízení vedeného dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadávací řízení bude proto nutné znovu opakovat.

Na základě výše uvedeného se mění čl. II, bod 2. 3 příkazní smlouvy č. SPU 121661/2022 s tím, že předpokládaná doba realizace stavby je od března 2023 do 30. 11. 2023. Zároveň se mění termín uvedený v čl. X, bod 10. 3. z 31. 8. 2022 na 30. 11. 2023.

Čl. II
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní části příkazní smlouvy č. SPU 121661/2022 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Příkazce a příkazník prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V České Lípě dne 28. 7. 2022 | V Liberci dne 28. 7. 2022 |
| --- | --- |
| ______________________________ | ______________________________ |
| Mgr. Marta Srnková | Ing. Josef Nadrchal, |
| vedoucí Pobočky Česká Lípa | jednatel společnosti |
| Státního pozemkového úřadu |  |