DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 29.7.2020

na provedení autorského dozoru projektanta

pro stavbu polní cesty C6 v k.ú. Hodonín

mezi smluvními stranami:

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený:	Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:	+420 727 957 211, +420 725 902 201, +420 727 957 176

E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2.  Zhotovitel:  	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních:  	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Zastoupen ve věcech technických:	XXX

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu:	372520453/0300

IČ/DIČ:	41601483/CZ41601483

Tel / Fax:                    	XXX

E-mail:    	XXX

ID DS:    	784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u XXX  oddíl X vložka XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. II

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín, v důsledku změn ve výsadbě doprovodné zeleně na základě Dodatku č. 5 uzavřeného dne 31. 5. 2022 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Čl. IV. Doba plnění nově zní:

- Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci. 29. 7. 2020 – 30. 11. 2022.

Čl. III

1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2.	Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

| V Hodoníně dne 29. 7. 2022 | V Brně dne 29. 7. 2022 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín Státní pozemkový úřad | Zhotovitel Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel AGROPROJEKT PSO, s.r.o. |

V případě, že dojde k osobnímu jednání s dodavatelem před podpisem této smlouvy a dodavatel bude chtít při tomto jednání podepsat tuto smlouvu, tak toto ustanovení zůstane ve smlouvě. Pokud smlouva bude podepsána elektronickou formou, tak toto ustanovení se odstraní.