č. smlouvy objednatele:

11/2019-537100

Č.j. SPU 255451/2022

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2019

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:		Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:		Nám. Winstona Churchilla 1800/2,

130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupen:		Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, Pobočka Rakovník

Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ/DIČ:						01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:               GROMA PLAN s.r.o.

Adresa:	Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen:		Pavel Vostracký, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX

Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.

Číslo účtu:	27-4501350277/0100

IČ/DIČ:	25233025/CZ25233025

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1950.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Švihov u Rakovníka, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele o úpravu měrných jednotek v položkovém výkazu činností dle skutečného počtu měrných jednotek (MJ) a v souladu s čl. VI. SOD – Cena za provedení díla.  Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Švihov u Rakovníka se upravuje následovně:

Dílčí etapy

3.6.i.a) Výškopisné zaměření

Mění se celkový počet MJ tj. 50 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 12 MJ. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 25 000,- Kč bez DPH (50 MJ x 500 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 6 000,- Kč bez DPH (12 MJ x 500 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.6.i.a) se mění z původní částky 25 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 6 000,- Kč bez DPH.

3.6.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a situace liniových staveb

Mění se celkový počet MJ tj. 60 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 24 MJ. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 30 000,- Kč bez DPH (60 MJ x 500 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 12 000,- Kč bez DPH (24 MJ x 500 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.6.i.b) se mění z původní částky 30 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 12 000,- Kč bez DPH.

3.6.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a situace vodohospodářských staveb

Mění se celkový počet MJ tj. 5 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 0 MJ. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 5 000,- Kč bez DPH (5 MJ x 1 000 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 0,- Kč bez DPH (0 MJ x 1 000 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.6.i.c) se mění z původní částky 5 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 0,- Kč bez DPH

Odůvodnění:

Na základě žádosti zhotovitele (dopis ze 29. 6. 2022, zaevidován pod č. j. SPU 236696/2022) byl upřesněn počet MJ dílčích etap a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací je rozdílný, než je uvedeno ve Smlouvě o dílo.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

- Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 4. 8. 2022	    				V Plzni dne 1. 8. 2022

Z a   o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………	………………………….

Ing. Jiří  Veselý	Pavel Vostracký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha	jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Přílohy:

- Příloha č.1 k SoD KoPÚ Švihov u Rakovníka

| Příloha č.1 - Položkový výkaz činností k dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Švihov u Rakovníka |  |
| --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 100 | 5 000 | 31.3.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000 | 9 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 289 | 1 000 | 289 000 | 31.7.2020 |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 166 | 100 | 16 600 | 31.7.2020 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 78 | 900 | 70 200 | 15.11.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 80 | 1 300 | 104 000 | 15.11.2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 14 | 2 000 | 28 000 | 15.11.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 289 | 300 | 86 700 | 30.9.2020 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 289 | 300 | 86 700 | 31.1.2022 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 695 200 | 31.1.2022 |  |
| 3.5. | Zpracování upřesnění přídělů |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Dokumentace k vstupnímu nároku | ha | 289 | 600 | 173 400 | 31.5.2021 |  |
| 3.5.2. | Zpracování upřesnění přídělů - Dokumentace k výstupnímu nároku |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. | Vyhotovení GP v KK3 pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně zjišťování hranic | ha | 15 | 7 200 | 108 000 | 31.5.2021 |  |
| Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.- 3.5.4.) bez DPH v Kč |  |  |  | 281 400 | 31.5.2021 |  |
| 3.6. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 289 | 700 | 202 300 | 30.9.2022 |  |
| 3.6.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 12 | 500 | 6 000 |  |  |
| 3.6.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 24 | 500 | 12 000 |  |  |
| 3.6.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |  |
| 3.6.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 289 | 700 | 202 300 | 31.5.2023 |  |
| 3.6.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 442 600 |  |  |
| 3.7 | Mapové dílo | ha | 289 | 300 | 86 700 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
| Mapového dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 86 700 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 695 200 Kč |  |
| 2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.4.) bez DPH v Kč |  |  |  | 281 400 Kč |  |
| 3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 442 600 Kč |  |
| 4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 86 700 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 505 900 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 316 239 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 822 139 Kč |  |
| V Praze dne 4. 8. 2022 | V Plzni dne 1. 8. 2022 |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |  |
| Ing. Jiří Veselý | Pavel Vostracký |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha | jednatel GROMA PLAN s.r.o. |  |  |  |