Č.j. objednatele: SPU 272202/2022

Dodatek č. 7 - DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Brod nad Tichou

podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Ivana Comová, odborný rada, Pobočky Tachov

Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: 															+ 420 777 796 663

E-mail:																i.comova@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															Ing. Helena Krausová

Sídlo: 																xxxxxx, 326 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Helena Krausová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS:																-

Bankovní spojení: 												xxxxxx

Číslo účtu: 															xxxxxx

IČ: 																	   	72274433

DIČ: 																	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 14.07.2015 smlouvu o dílo č. 558-2015-504204 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Brod nad Tichou (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě bylo dále uzavřeno celkem 6 dodatků.

- V současné době jsou u této KoPÚ pozastaveny práce v souvislosti s Usnesením Policie České republiky o zajištění majetku podle § 79d trestního řádu xxxxxx ze dne 20.3.2017, kdy byly zajištěny nemovitosti v obvodu pozemkové úpravy zapsané na listu vlastnictví č. xxxxxx. Z důvodu, že neustále pokračuje soudní řízení ve výše uvedeném trestním řízení, dohodli se objednatel a zhotovitel na jednání dne 28.7.2022 na ukončení smlouvy dohodou.

- V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění.

Předmět doHODY

- Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1-6, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.

- Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:

Dílčí část 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole

Dílčí část 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé

porosty

Dílčí část 3.1.3. Rozbor současného stavu

Dílčí část 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ,

geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.

č. 357/2013 Sb.

Dílčí část 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných

geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

Dílčí část 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění

pozemků

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní

opatření

Dílčí část 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo

trvalé porosty

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami

Dílčí část 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami

- Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody.

- Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.

- Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 24 měsíců. Počátek této záruční lhůty je termín podepsání Dohody.

- Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce.

Závěrečná ustanovení

- Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Zápis z kontrolního dne ke SoD na KoPÚ Brod nad Tichou

V Plzni dne 10. 8. 2022                                              V Plzni dne 8. 8. 2022

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad