Specifikace díla

|  |
| --- |
| **„Výsadba biokoridorů LBK 198 a LBK 201 v k.ú. Jítrava“** |

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností ,,Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto“, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace výsadby dále je:

* geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
* zajištění dodávek výsadbové zeleně materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla
* provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.)
* po ukončení výsadby bude zajištěna 3-letá následná péče o zeleň

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

**Lokální biokoridor LBK 198**

Lokální biokoridor LBK 198 je navržen na pozemku p. č. 2320 a částečně na sousedním pozemku p.č. 2314 v k.ú. Jítrava. Parcela má šíři 5 až 9 m a délku 272 m. Před výsadbou bude provedeno kosení. Pro výsadbu je nutné použít zapěstované sazenice navržených druhů (viz PD). Bude vysázeno 46 ks stromů a 117 ks keřů.

Jako stromy k vysázení jsou určeny dub letní (7 ks), buk lesní (7 ks), habr obecný (6 ks), lípa srdčitá (6 ks), bříza bělokorá (10 ks) a jeřáb ptačí (10 ks).

Keře jsou navrženy ve složení – hloh obecný (28 ks), lístka obecná (24 ks), růže šípková (32 ks) a trnka obecná (33 ks).

**Lokální biokoridor LBK 201**

Lokální biokoridor LBK 201 je navržen na pozemku p.č. 2246 v k.ú. Jítrava. Parcela má šiři 8 až 25 m a délku 350 m. Před výsadbou bude provedeno kosení. Pro výsadbu je nutné použít zapěstované sazenice navržených druhů (viz PD). Bude vysázeno 10 ks stromů a 31 ks keřů.

Jako stromy k vysázení jsou určeny dub letní (4 ks), topol osika (2 ks) a bříza bělokorá (4 ks).

Keře jsou navrženy ve složení – střemcha obecná (11 ks), řešetlák počistivý (8 ks), růže šípková (4 ks) a trnka obecná (8 ks).

Součástí bude následná péče o porost po dobu 3 let.