DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 4/2018-537100 (KoPÚ Velký Újezd u Chorušic)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3-Žižkov

Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jiří Veselý

jednat:

V technických záležitostech oprávněn 	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

jednat:			Gabriela Poláková, Pobočka Mělník

Adresa:			Bezručova 109, 276 01  Mělník

Telefon:			XXXXX

XXXXX

E-mail:			melnik.pk@spucr.cz

ID DS:			z49per3

Bankovní spojení:			Česká národní banka

Číslo účtu:			3723001/0710

IČO:			01312774

DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:			AGROPLAN, spol. s r. o.

Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupen:			Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

jednat:

V technických záležitostech oprávněn 	XXXXX, XXXXX

jednat:

Telefon:			XXXXX / XXXXX

E-mail:			XXXXX

ID DS:			pb5jxk5

Bankovní spojení:			ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 			31405/0300

IČO:			48110141

DIČ:			CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedenému: 			Úřad městské části Praha 4

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:		XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za geodetické práce:			XXXXX

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. objednatele: 4/2018-537100, uzavřené dne 4. 1. 2018 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r. o. Praha ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4.

I.

V návaznosti na zpracování dílčí části 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM výše uvedené smlouvy a s ohledem na skutečnost, že došlo ke snížení měrných jednotek z důvodu malého množství žádostí vlastníků o vytyčení, a tím i k méně pracím, mění se krycí list nabídkové ceny takto:

| Dílčí část | MJ | počet MJ dle SoD | cena za MJ [Kč] | cena bez DPH dle SoD [Kč] | Skutečný počet MJ | skutečná cena bez DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 470 | 500,- | 235 000,- | 40 | 20 000,- |
| Celkem | 235 000,- |  | 20 000,- |

Zároveň se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

| REKAPITULACE |
| --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 262 000,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 636 300,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 248 000,- Kč |
| 4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 20 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 166 300,- Kč |
| DPH 21% | 454 923,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 2 621 223,- Kč |

Cena díla celkem nebyla překročena. Celková úspora (méně práce) činí 215 000,- Kč bez DPH, což činí 8,90 % z původní celkové ceny bez DPH.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 4/2018-537100 uzavřené dne 4. 1. 2018 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne: 26. 8. 2022

Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a  z h o t o v i t e l e:

…………………………………………				…………………………………….

Ing. Jiří Veselý						Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		jednatel

a hlavní město Praha

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velký Újezd u Chorušic včetně částí k.ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena |
| --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 750 | 4 500 | 30. 4. 2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 3 000 | 18 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 496 | 500 | 248 000 | 30. 4. 2019 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 58 | 2 000 | 116 000 | 30. 4. 2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 170 | 2 000 | 340 000 | 30. 4. 2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 33 | 1 000 | 33 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 496 | 300 | 148 800 | 30. 7. 2019 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 55 | 3 500 | 192 500 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 496 | 325 | 161 200 | 30. 9. 2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 262 000 | 30.9.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 496 | 525 | 260 400 | 30. 7. 2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 12 | 1 000 | 12 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 27 | 500 | 13 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 500 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 496 | 525 | 260 400 | 31. 3. 2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 30 000 | 90 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 636 300 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 496 | 500 | 248 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 248 000 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 40 | 500 | 20 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  | 20 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 262 000,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 636 300,- Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 248 000,- Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 20 000,- Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 166 300,- Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 454 923,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 621 223,- Kč |
| V Praze dne 26. 8. 2022 |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN spol. s r.o. |