Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 21/2016-537100 ze dne 9. 11. 2016, číslo smlouvy

zhotovitele: 17/2016, číslo smlouvy vygenerované Pobočkou Příbram: 1522-2016-537212

KoPÚ v k.ú. Křížov

uzavřené

Podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Sídlo:                                              	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lucie Krejčová, rada Pobočky Příbram

Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Telefon:	XXXXX, XXXXX

E-mail:	pribram.pk@spucr.cz, L.krejcova1@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
	a Ing. Helena Krausová; reprezentant

sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX,

XXXXX

Telefon:	XXXXX

E-mail:	XXXXX

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:	5279999001/5500

IČO:	29099323

DIČ:	CZ29099323

ID DS:	qzhp5bf

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném: 	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně odpovědná)

za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

V souladu s článkem XII. bod 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 21/2016-537100 ze dne 9.11.2016, včetně jejich dodatků, na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.4.2022 vedené pod  č.j. SPU 142679/2022 (v pomocné evidenci pobočky č.j. 189/2022) o navýšení ceny etapy 3.4.- ,,Vytyčení  pozemků dle zapsané DKM“ pro kat. území Křížov, případně o vyjmutí této etapy ze smlouvy o dílo a dále dle vyjádření Státního pozemkového úřadu, odboru pozemkových úprav ze dne 6.5.2022, č.j. SPU 159860/2022 (v pomocné evidenci pobočky č.j. 215/2022), ve kterém v názorové shodě s Odborem veřejných zakázek a Odborem zastupování legislativy státu, doporučuje ukončení stávajícího smluvního  vztahu s tím, že vytyčení hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických služeb – vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, a odsouhlasení této změny  dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 28.7.2022 pod č.j. SPU 272143/2022               ( v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 28.7.2022 pod č.j. 447/2022),

se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to tak, že hlavní celek vytyčení pozemků dle zapsané DKM, jehož cena byla sjednána ve výši 80.000,- Kč bez DPH, se vypouští.

Smlouva je tak ukončena řádným splněním hlavního celku 3.1, 3.2. a 3.3.

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

II.

### Cena za provedení díla

V důsledku změny v rozsahu předmětu díla se cena mění takto:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1. 5.) bez DPH | 1 026 000,00 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH | 630 000,00 Kč |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 248 800,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 904 800,00 Kč |
| DPH 21 % | 400 008,00 Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 2 304 808,00 Kč |

Nedílnou součást dodatku č. 7 tvoří položkový výkaz činností – „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Křížov“.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne: 1. 9. 2022

Za objednatele:                                                                         Za zhotovitele:

……………………………………                                                 …………………………………..

Ing. Jiří Veselý                                                                             Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha         	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Křížov

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křížov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1 000 | 7 000 | 31. 10. 2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 17 | 2 000 | 34 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 261 | 1 000 | 261 000 | 31. 07. 2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 50 | 1 000 | 50 000 |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 96 | 2 000 | 192 000 | 31. 10. 2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 171 | 1 000 | 171 000 | 31. 10. 2018 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 311 | 500 | 155 500 | 31. 10. 2018 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 311 | 500 | 155 500 | 31. 03. 2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 026 000 | 31. 03. 2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 265 | 1 000 | 265 000 | 31. 10. 2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 265 | 200 | 53 000 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 500 | 10 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 500 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 262 | 1 000 | 262 000 | 30.9.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 630 000 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 311 | 800 | 248 800 | do 3 měsíců nabytí PM |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 248 800 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 026 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 630 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 248 800 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 904 800 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 400 008 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 304 808 Kč |
| V Praze dne 1. 9. 2022 |  | V Praze dne 1. 9. 2022 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Ing. Helena Krausová, POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |  |  |  |  |