Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Líský

uzavřené pod č. 28/2017-537100 objednatele a č. 5/2017 zhotovitele ze dne 11. 7. 2017 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi stranami

Objednatel:						ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Adresa:						nám. Winstona Churchilla 1800/2

130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro STČ kraj a hl. m. Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Capoušková

i.capouskova@spucr.cz

XXXXX

Ing. Ondřej Nožička

o.nozicka@spucr.cz

XXXXX

ID DS:							z49per3

Bankovní spojení:					ČNB

Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774 – není plátce DPH

(dále je „objednatel“)

a

Zhotovitel:						GROMA PLAN s.r.o.

Adresa:						Plachého 40, 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký

jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXX, XXXXX, 
XXXXX, XXXXX,
XXXXX

Telefon:		XXXXX, XXXXX

E-mail:		XXXXX
XXXXX

Bankovní spojení:					Komerční banka a.s.

Číslo účtu:						27-4501350277/0100

IČ/DIČ:						25233025/CZ25233025

Společnost je zapsaná v OR vedeném:		Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen jako „smluvní strany“).

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Důvodem vyhotovení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) je vyjmutí dílčí etapy 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z plnění SoD. Uvedená dílčí etapa díla nebude na žádost zhotovitele realizována.

Smluvní strany se dohodly, že SoD je ukončena řádným splněním dílčí etapy 3.6. Mapové dílo. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě navzájem nemají žádné nevypořádané závazky. Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstavají u řádně odevzdaných dílčích částí díla nadále v platnosti, jak je uvedeno ve SoD.

Článek II.

Změna plnění díla

Na základě důvodů uvedených v Čl. I tohoto dodatku se mění část položkového výkazu činností SoD následovně:

Původní stav

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 | 500 | 50 000 | do 30. 9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |

Nový stav

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 500 | 0 | do 30. 9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 4 se uzavírá v souladu s původní SoD ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 ke SoD, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísni ani pod nátlakem.

- Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku č. 4 tvoří Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Líský.

- Ta ujednání SoD ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 ke SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

- Dodatek č. 4 je sepsán ve třech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Za objednatele:   					    	Za zhotovitele:

V Praze dne 7. 9. 2022		V Plzni dne 7. 9. 2022

…………………………………				…………………………………

Ing. Jiří Veselý	   					Pavel Vostracký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj				jednatel

a hl. m. Praha							GROMA PLAN s.r.o.

Státní pozemkový úřad

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Líský |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 |  | 1 000 |  | 7 000 | 30.6.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 |  | 3 000 |  | 21 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 182 |  | 1 000 |  | 182 000 | 30.9.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 18 |  | 1 000 |  | 18 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6) | 100 bm | 37 |  | 1 500 |  | 55 500 | 30.9.2018 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 146 |  | 1 300 |  | 189 800 | 31.12.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  | 4 000 |  | 0 | 31.12.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 199 |  | 1 000 |  | 199 000 | 30.9.2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 199 |  | 1 000 |  | 199 000 | 31.1.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 871 300 | 43 496 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 199 |  | 1 600 |  | 318 400 | 31.3.2019 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 10 |  | 1 000 |  | 10 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 30 |  | 1 000 |  | 30 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 |  | 4 000 |  | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 199 |  | 1 600 |  | 318 400 | 30.11.2019 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  | 7 500 |  | 15 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 691 800 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 199 |  | 1000 |  | 199 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 199 000 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 |  | 500 |  | 0 | do 30. 9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 871 300 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 691 800 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 199 000 Kč |  |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 762 100 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  | 370 041 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 2 132 141 Kč |  |
| V Praze dne 7. 9. 2022 |  | V Plzni dne 7. 9. 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení |  |  |  |  |  |  |
| funkce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. |  |  |  |  |  |  |  |  |