Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svatý Jan pod Skalou“

uzavřené pod č. objednatele: 23/2020-537100 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Marie Kokošková Zítková, Pobočka Beroun |
| Adresa: | Pod Hájem 324 267 01 Králův Dvůr |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | beroun.pk@spucr.cz; m.zitkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Mgr. Barborou Salátovou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | qzhp5bf |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| Číslo účtu: | 5279999001/5500 |
| IČO: | 29099323 |
| DIČ: | CZ29099323 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni. Oddíl C, vložka 24674 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : | XXXXX |

- (dále jen „zhotovitel“)

- (společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Svatý Jan pod Skalou (dále jen „KoPÚ“).

K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat ve smluvních záležitostech ze strany zhotovitele.

- Článek III.
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele 23/2020-537100 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 293251/2022 ze dne 12.8.2022, se smluvní strany dohodly na zpřesnění skutečných měrných jednotek po zaměření obvodu KoPÚ a změně katastrální hranice mezi k.ú. Svatý Jan pod Skalou a k.ú. Vráž u Berouna a mezi k.ú. Svatý Jan pod Skalou a k.ú. Bubovice – vyvolaná na základě zaměření skutečného stavu:

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

- 3.4.3.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – počet MJ se snižuje z 190 MJ na 189 MJ

cena 1 MJ činí 1500,-Kč bez DPH, cena dle skutečného provedení 283 500 Kč bez DPH (189 MJ x 1500 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o méněpráce 1500 Kč bez DPH;

- Zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona - počet MJ se snižuje z 37 MJ na 36 MJ

cena za 1 MJ činí 1800,- Kč bez DPH, cena dle skutečného provedení 64 800 Kč bez DPH (36 MJ x 1800 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o méněpráce 1800 Kč bez DPH;

- 3.4.5.

- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – počet MJ se zvyšuje z 361 MJ

- na 362 MJ

cena za 1 MJ činí 300,- Kč bez DPH, cena dle skutečného provedení 108 600 Kč bez DPH (362 MJ x 300 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o vícepráce 300 Kč bez DPH;

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

- 3.5.1.

- Vypracování plánu společných zařízení – počet MJ se zvyšuje z 358 MJ na 359 MJ

cena za 1 MJ činí 700,- Kč bez DPH, cena dle skutečného provedení 251 300 Kč bez DPH (359 MJ x 700 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o vícepráce 700 Kč bez DPH;

- 3.5.2.

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- - počet MJ se zvyšuje z 358 MJ na 359 MJ

cena za 1 MJ činí 600,- Kč bez DPH, cena dle skutečného provedení 215 400 Kč bez DPH (359 MJ x 600 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o vícepráce 600 Kč bez DPH;

- 3.5.4.

Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, geometrický plán pro rozdělení pozemků – nová položka, vícepráce 28 MJ, cena 1 MJ činí 4000,- Kč bez DPH

cena za 1 MJ činí bez 4000 Kč bez DPH, cena dle provedení 112 000 Kč bez DPH (28 MJ x 4000 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o vícepráce 112 000 Kč bez DPH

Termín odevzdání 30.4.2024;

- 3.6.

- Mapové dílo – počet MJ se zvyšuje z 361 MJ na 362 MJ

cena za 1 MJ činí 300,- Kč bez DPH, cena dle skutečného provedení 108 600 Kč bez DPH (362 MJ x 300 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o vícepráce 300 Kč bez DPH.

Odůvodnění : V rámci KoPÚ v k.ú. Svatý Jan pod Skalou, po zaměření obvodu KoPÚ došlo k zpřesnění skutečných měrných jednotek. Současně byla dohodnuta změna katastrální hranice mezi k.ú. k.ú. Svatý Jan pod Skalou a k.ú. Vráž u Berouna a mezi k.ú. Svatý Jan pod Skalou a k.ú. Bubovice – vyvolaná na základě zaměření skutečného stavu. Pobočka Beroun provedla průzkum trhu (protokol č.j. SPU 302618/2022/Zít) a na základě obdržených cenových nabídek byla zvolena jako nejvýhodnější nabídka č. 1.  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČ: 29099323. Nabídka č. 1. byla zvolena z důvodu nejnižší nabídkové ceny a s přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. již KoPÚ v k.ú. Svatý Jan pod Skalou v současné době zpracovává a zná místní prostředí.

Celková povaha zakázky se nemění.

Článek VI.

Cena za provedení díla

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Rekapitulace ceny:

Původně:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 108 000 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 582 900 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 108 300 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 799 200 Kč |
| DPH 21% | 377 832 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 177 032 Kč |

Nově:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 105 000 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 696 200 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 108 600 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 909 800 Kč |
| DPH 21% | 401 058 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 310 858 Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 23. 9. 2022					V Praze dne 23. 9. 2022

Za objednatele:						      Za zhotovitele:

……………………………........                                        	 	..............................................

Ing. Jiří Veselý						 Mgr. Barbora Salátová

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo Dodatek č. 2 - KoPÚ Svatý Jan pod Skalou |  |
| --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 2 | 2000 | 4 000,00 | 31.10.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 4 000,00 | 20 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 31 | 1 000,00 | 31 000,00 | 31.10.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 330 | 1 000,00 | 330 000,00 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 86 | 1 800,00 | 154 800,00 | 30.9.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 189 | 1 500,00 | 283 500,00 | 30.9.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 36 | 1 800,00 | 64 800,00 | 30.9.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 361 | 300,00 | 108 300,00 | 31.1.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 362 | 300,00 | 108 600,00 | 31.10.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 105 000,00 | 31.10.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 359 | 700,00 | 251 300,00 | 31.10.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 55 | 500,00 | 27 500,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 62 | 500,00 | 31 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 39 | 1 000,00 | 39 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 359 | 600,00 | 215 400,00 | 30.4.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| 3.5.4. | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 28 | 4 000,00 | 112 000,00 | 30.4.2024 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 696 200,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 362 | 300,00 | 108 600,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 108 600,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 105 000,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 696 200,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 108 600,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 909 800,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 401 058,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 310 858,00 |  |
| V Praze dne 23. 9. 2022 | V Praze dne 23. 9. 2022 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Jméno, příjmení | Jméno, příjmení |
| funkce |  |  |  |  |  |  |